广元市“十三五”水利发展规划

二〇一七年六月

目录

第一章 “十二五”规划执行情况	1

第一节  “十二五”规划情况	1

第二节  “十二五”规划执行情况	1

第二章  水利发展现状及存在的问题	5

第一节  水利发展现状	5

第二节  存在的主要问题	5

第三章 “十三五”水利发展总体思路	7

第一节  编制依据	7

第二节  指导思想	8

第三节  基本原则	8

第四节  主要目标	11

第四章 “十三五”规划重点任务……………………………………...14

第五章 环境保护篇章	23

第一节  环境影响分析	23

第二节   对策与保护措施	24

第三节  评价结论	25

第六章 投资规模及资金筹措方案	27

第一节  投资规模	27

第二节  资金筹措方案	29

第七章 保障措施	30

# 第一章 “十二五”规划执行情况

## 第一节  “十二五”规划情况

我市“十二五”水利发展规划，重点规划了堤防工程、城乡供水工程、骨干水源工程、重点灌区工程、小型农田水利工程、污水处理、水能资源开发、水生态环境建设保护、水产养殖、行业能力建设等10个方面的内容，规划投资规模为109.88亿元（不含亭子口水利枢纽工程）。

## 第二节  “十二五”规划执行情况

“十二五”时期，我市认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府各项决策部署，积极践行新时期治水新思路，认真落实“十二五”规划目标，全市水利改革发展取得显著成效。“十二五”是我市水利常规投资最多、建设规模最大、惠及面最广、成效最为明显的五年，为我市水利改革发展奠定了坚实的基础。

一、水利投资实现历史性增长。“十二五”期间，全市水利建设总投入113.57亿元（不含亭子口），水利年均投入超20亿元以上，其中完成中央水利专项资金16.5亿元、地方财政水利专项资金7.2亿元。水利总投资是“十一五”水利投资的2.07倍。投资总额比规划投资增加3.3%。

二、骨干水利工程建设规模空前。“十二五”期间，我市开工新建了苍溪乐园、朝天双峡湖、青川曲河、昭化大寨、利州雷家河等5座中型水库和梅岭关、杨家河、剑门、二郎关、西关等5座小型水库工程。鱼洞河中型水库及东阳沟、禾丰、大沟等小型水库前期工作顺利推进。上石盘电航枢纽工程下闸蓄水。是历史上骨干水利工程建设数量最多的时期。

三、农村饮水安全工作成效斐然。“十二五”期间，落实中央、省补助农村饮水安全项目资金5.65亿元，解决了81.61万农村人口和13.58万农村学校师生饮水不安全问题。农村自来水入户率达76%，农村饮水安全超额完成规划任务，兑现了政府对人民群众的承诺。

四、农田水利基本建设成效显著。“十二五”期间，以“五小”水利为依托，大力开展小型水利设施新建、整治、维修，全市实现新增灌溉面积20.03万亩、恢复改善灌溉面积46万亩、新增节水灌溉面积14.52万亩，与“十一五”相比均有较大增长。

五、水生态文明建设步伐加快。“十二五”期间，认真执行最严格水资源管理制度，制定出台了《广元市实行最严格水资源管理制度考核工作方案》，全市用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标体系全面建立。万元GDP用水量较2010年下降42.62%，万元工业增加值用水量较2010年下降34.38%。5年内共关闭、搬迁、合并排污口339个，新建污水管网269公里、生态沟渠482公里。建成嘉陵江、南河截污干管、第二污水处理厂等一批重点污水处理工程，市城区日处理污水能力已达到10万吨。完成综合治理水土流失面积1170.9平方公里。成功创建7处省级以上水利风景区，其中苍溪白鹭湖、青川青竹江成功申报为国家级水利风景区。

六、防汛抗旱减灾能力明显提升。实施中小河流治理项目28个，综合治理河道101.2公里，超额完成规划任务，极大提高了乡镇防洪能力。全市有效灌溉面积达到131万亩，农业生产用水保障能力大幅提升。防汛减灾指挥决策、信息收集、情报反馈系统进一步完善，现代化、智慧化水平不断提高，最大限度地减少了灾害损失。

七、深化水利改革稳步推进。“十二五”期间，我市在全省率先完成中小型水库和269个乡镇供水站等基层管理单位的定编、定岗、定员等“三定”工作,建立了县区总站和57个大片区水务站管理模式，基层水务服务体系基本建成。全面完成33个小农水重点县项目乡镇的小型水利工程确权、登记、颁证和管护责任落实，颁发产权证6000余本，项目区工程产权制度改革面达100%。

八、依法治水管水能力进一步增强。深入推进行政审批制度改革，清理调整下放14项行政审批事项，编制完成并公布行政权力清单163项。严厉打击非法采砂、侵占河道等违法违规行为，妥善处置了一批水事纠纷。水行政执法力度不断加大，水利工程建设、运行与江河湖库管理不断强化，行业管理能力不断提升，安全生产监督检查持续深入，全市重点水利工程质量与安全生产实现“零”事故。

# 第二章  水利发展现状及存在的问题

## 第一节  水利发展现状

到2015年底，我市已建成各类水利工程7.2万余处，其中水库756座，总蓄引提水能力48余亿方（含亭子口水利枢纽工程）；堤防工程450余处512公里；各类供水工程16.8万余处，供水受益人口246.8万人；总灌溉面积133余万亩，初步形成了防洪、抗旱、灌排于一体的水利工程保障体系。“十二五”期间，广元市水利基础设施投入大幅度增加，水利建设步伐进一步加快，各项水利事业均取得了长足的进步。

## 第二节  存在的主要问题

一、用水保障率较低仍然是制约我市经济社会发展的关键因素。虽然经过多年的努力，我市水利基础设施得到极大提升，但由于控制性骨干工程偏少，已成工程渠系配套较差等原因，工程性、季节性、区域性缺水矛盾仍然十分突出。

二、防洪减灾能力亟待提升。市、县城区部分已成堤防标准低，病害严重；绝大多数沿河乡镇、村庄缺乏可靠的防洪基础设施，一遇较大洪水，灾害损失严重。

三、农村饮水安全形势依然严峻。虽然通过“十二五”的艰苦努力，我市解决了规划内农村人口的饮水困难，但仍然有相当比例的农村人口安全饮水标准亟待提升，任务十分艰巨。

四、政府投入不足，制约水利事业发展。我市属连片贫困地区，地方财力和农民负担能力有限，水利建设对省以上投资依赖性过大，导致一些项目建设推进困难。

五、行业能力建设滞后。全市水利行业人才总量不足，高层次人才所占比例偏小，高级职称所占专业技术人员比例不足2%。专业结构不合理，水文、地质、水工专业人才紧缺。

# 第三章 “十三五”水利发展总体思路

## 第一节  编制依据

一、法律、法规

《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国防洪法》，《中华人民共和国水土保持法》，《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国水污染防治法》，《四川省河道采砂管理条例》。

二、相关文件

中共中央、国务院《关于加快水利改革发展的决定》，水利部《关于印发全国水利发展“十三五”规划编制工作总体方案的通知》，中共四川省委、四川省人民政府《关于加快我省水利改革发展的决定》，四川省水利厅《关于印发四川省水利发展 “十三五”规划思路报告的通知》，国家、省发展改革委其它有关编制“十三五”规划的要求和相关文件，市第七次党代会报告，广元市七届一次人代会政府工作报告。

三、技术资料

《广元市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，《广元市城市总体规划（2008-2020》，《秦巴山区区域扶贫攻坚规划》，《川陕革命老区振兴发展规划》，《广元市统计年鉴》（2015），广元市各县、区相关技术资料，《广元市“十三五”农业和农村经济发展规划》。

## 第二节  指导思想

积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，坚持市委、市政府提出的科学发展、转型发展、跨越发展工作主基调，聚力项目投资、产业发展、脱贫攻坚经济建设三大主战场，以节水供水重大水利工程建设为重点，全面提升水利基础保障能力；以农村饮水安全、农田水利建设等民生水利为基础，努力提供基本公共服务产品，改善群众生产生活条件；以落实最严格水资源管理制度为抓手，促进经济社会发展方式转变；以小流域水土流失综合治理、江河湖库系统治理和生态修复为着力点，大力推进水生态文明建设；以深化水利改革为突破口，强化依法治水和科技兴水，构建现代水治理体制机制，为实现整体连片贫困到同步全面小康跨越提供更加坚实的用水安全保障。

## 第三节  基本原则

一、坚持民生导向，以人为本原则

把保障和改善民生作为水务工作的根本出发点和落脚点，优先保障群众最关心最直接最现实的生活用水，着力解决生态用水，进一步增强灌溉用水供给能力，奋力推进民生水利建设。加快城区堤防建设和中小河流治理，确保城区和重点场镇防洪安全；全力解决农村饮水不安全问题，建立市及县区城区可靠的应急备用水源；加大病险水库除险加固力度，基本消除水库工程安全隐患，保障人民群众生命财产安全；认真实施清水工程和打造节能、清洁、环保小流域，积极开展水利风景区建设，着力构建良好的水生态环境。

二、坚持开源节流，节水优先原则

继续加强大中型水库工程建设，增加工程蓄水量，增强生活、生态、生产用水保障。始终坚持并严格落实节水优先方针，切实把节水贯穿于经济社会发展和群众生产生活过程，加快用水结构调整和用水方式转变，强化节水约束性指标考核，加快推进节水型社会建设，提高水资源利用效率和效益，保障水资源的可持续利用。

三、坚持空间均衡，人水和谐原则

坚持人口、经济与水资源相均衡的原则，坚持以水定需、量水而行、因水制宜，坚持以水定城、以水定地、以水定产，进一步落实最严格水资源管理制度，不断强化用水需求和用水过程治理，推进规划水资源论证制度建设，使水资源、水生态、水环境承载能力成为经济社会发展的刚性约束，促进人水和谐。

四、坚持系统治理，生态发展原则

牢固树立山水林田湖是一个生命共同体的系统思想，从涵养水源、修复生态入手，统筹流域上下游、左右岸、地上地下、城市乡村、工程措施与非工程措施，协调解决水资源、水环境、水生态、水灾害问题，在加强河流开发治理的同时，突出河流生态保护，加强水土保持和坡耕地治理，强化水质保护，有序推动河流休养生息，保障经济社会可持续发展。

五、坚持改革创新，两手发力原则

坚持政府作用和市场机制协同发力，强化政府在水利发展中的主导作用，充分发挥市场配置资源的决定性作用，坚持深化水利改革，拓宽水利建设投融资渠道，创新水利建管体制、水价改革、水权水市场培育等制度建设，整合各种资源，集中各方力量，推进水利又好又快发展。

六、坚持依法治水，科学治水原则

强化依法治水，坚持依法行政，有效运用水法律法规和政策，加强水行政管理和执法监督，依法保护河、湖、库等水载体，真正做到建管并重。坚持科学治水，以尊重规律、敬畏自然为发展理念，充分发挥科技创新的支撑作用，着力提升水利信息化水平。

七、坚持轻重缓急，注重效益原则

根据全面建成小康社会和广元市城市发展总体规划，确定市内不同区域水利发展的重点目标，处理好重点与一般的关系，合理确定建设规模和投资规模，加快在建项目进度，新开工一批重点项目，充分发挥水利工程的经济效益、社会效益和环境效益。

八、坚持精准扶贫，同步发展原则

按照2020年同步全面建成小康社会的总体目标，以全面破解“因水不稳、因水不兴、因水致贫”难题为中心，优先解决贫困人口生活生产用水问题，重点安排贫困地区水利项目，精准集中实施重点片区、重点村的脱贫水利工程，大力开展饮水安全、病险塘库整治以及“五小”水利工程建设，为脱贫攻坚提供可靠的水利支撑。

## 第四节  主要目标

针对我市工程性缺水问题突出、已成工程病害严重、渠系配套率低等问题，“十三五”期间，我市水利建设要坚持以项目建设为中心，以保障城乡供水安全为重点，以提高防汛保安能力为目标，切实抓好水利基础设施建设。

一、继续抓好骨干水源工程建设。完成苍溪乐园、青川曲河、朝天双峡湖、昭化大寨、利州雷家河等5座中型水库和昭化区梅岭关，剑阁县杨家河、剑门，苍溪县二郎关、西关等5座小型水库续建工作；加快推进罐子坝水库、利州区渔洞河、剑阁老鹰嘴、旺苍万家峡等大中型水库前期工作并力争开工建设。同时新建青川东阳沟、朝天大沟、苍溪夏家河等一批小型水库，较大程度改善工程性缺水现状。

二、大力实施农村安全饮水工程。抓好农村供水工程的提质增效，按照供水规模化、集中管理、多水源保障发展的要求，采用骨干水源工程、连通工程及城市管网改造、延伸方式，高标准建设农村（场镇）供水工程，改善64.47万人饮用水质问题，确保供水安全。

三、大力实施防洪减灾工程。加快嘉陵江、白龙江流域堤防建设，为城市拓展奠定基础，新建堤防32处75.25公里；继续抓好中小河流治理，努力提高乡镇防洪能力。规划治理中小河流43条，实施项目102个；采取以小流域为单元，以防为主，防治结合，非工程措施与工程措施并举的办法对山洪沟进行整治，提高农村防洪减灾能力。

四、加快灌区建设及“五小”水利工程建设。加快武引二期灌区工程建设，积极配合做好亭子口灌区前期工作。抓好病险水库整治和“五小”水利工程建设，全面提升供水保障能力，使渠系水利用系数达到0.65，灌溉水利用系数达到0.492，灌溉保证率达到85％。大力推行节水技术。

五、强化水生态环境建设。综合治理水土流失面积1496平方公里，新增水土流失综合治理率达21.7%，启动嘉陵江、东河、南河、白龙江、乔庄河等境内的河湖生态修复工程，完成嘉陵江朝天城区段、昭化古城段、苍溪城区段、东河旺苍城区段河道综合治理工程。

广元市“十三五”水利发展规划主要指标表

| 指标 | 单位 | 2015年 （现状值） | 2020年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇防洪达标率 | % | 60 | 90 |  |
| 渠系水有效利用系数 |  | 0.5 | 0.65 |  |
| 灌溉水有效利用系数 |  | 0.45 | 0.492 |  |
| 新增有效灌溉面积 | 万亩 |  | 20 |  |
| 新增高效节水灌溉面积 | 万亩 |  | 10 |  |
| 农村集中供水普及率 | % | 72 | 80 |  |
| 万元GDP用水量 | m3 | 105 | 下降26% |  |
| 万元工业增加值用水量 | m3 | 63 | 下降28% |  |
| 重要江河胡泊水功能区水质达标标率 | % | 100 | 100 |  |
| 新增水土流失治理面积 | km2 |  | 1496 |  |

第四章 “十三五”规划重点任务

“十三五”期间，我市水利行业规划实施七大工程，项目约460个，总投资205.32亿元。

一、防汛减灾工程

（一）堤防工程。全面推进完善流域和区域防洪减灾体系，重点加强嘉陵江、白龙江、南河、清江河、东河、西河、乔庄河、插江等主要河流及重要城镇防洪工程建设；加快推进重点地区中小河流治理和山洪灾害防治。“十三五”期间规划实施项目151个，总投资45.5亿元。

大江大河堤防。对大于 3000平方公里以上的嘉陵江、白龙江、东河等三条河流进行治理，“十三五”期间规划实施项目32个，总投资21.19亿元。

重点地区中小河流治理。我市中小河流众多，普遍存在防洪基础设施薄弱、河道淤积萎缩等问题。在“十二五”已对15条河流进行局部治理的基础上，进一步加大治理力度，维护河流良好生态环境。“十三五”期间，规划治理中小河流43条，实施项目102个，总投资21.93亿元。

山洪沟治理。我市地处山区，溪河洪水、山体滑坡、泥石流等山洪灾害严重威胁着山区人民的生命及财产安全。山洪灾害防治以最大限度地减少人员伤亡为首要目标，以防为主，防治结合，“十三五”期间，规划治理山洪沟17条，总投资2.38亿元。

（二）抗旱应急工程。规划建设抗旱应急工程项目21个，总投资2.06亿元。

（三）病险水库整治工程。规划对全市160座病险水库进行除险加固整治，消除水库安全隐患。总投资4.34亿元。

（四）防汛减灾信息化及物资储备能力建设。加强防汛减灾物资储备和队伍建设，构建市、县区、乡镇3级防汛物资储备体系，进一步完善防汛减灾指挥系统和基层体系，建设完善水文基础设施，提高水文站网测报信息化水平，提升水资源监测能力。总投资1.05亿元。

防汛减灾工程专栏

大江大河堤防 ——嘉陵江朝天城区三滩段、城区下湾段、大滩镇等3处堤防，利州区嘉陵江工农、先锋、牛寨坝等3处堤防，白龙江三堆镇、井田坝、紫兰坝、翰林坝、鸭浮天雄等5处堤防，昭化区红岩镇坪林坝、昭化古城战胜坝、虎跳、丁家、青牛等11处堤防；苍溪县城区张家坝、百利坝、花家坝等5处堤防；东河旺苍县城区孙家坝、百丈关及东河镇、嘉川镇、张华镇等5处堤防。共计32处，新建堤防75.25公里，加固堤防5.79公里。 中小河流治理 ——包括南河、清江河、东河、西河（剑阁）、插江、潜溪河、羊模河、乔庄河、潜溪河、炭口河、柏树河等中小河流的治理，实施项目102个，治理河道长度257.96公里。 山洪沟治理 ——剑阁县凉水沟、旺苍县国华镇小河、利州区曹家河、朝天区渔洞河、苍溪县九盘溪、青川县汉道河等17条山洪沟治理，治理河道72.82公里。 抗旱应急工程 ——建设抗旱应急工程项目21个。 病险水库整治 ——完成利州区打石沟水库、昭化区马鞍水库、苍溪县三林水库、旺苍县梨花水库等现有160座病险水库除险加固。 防汛减灾信息化 ——山洪预警系统补充完善，补充监测站点提升市级平台并延伸至乡镇，完善群策群防体系建设。 ——水文监测系统补充完善，提升水文监测信息化水平，升级完善管理平台。 ——市级防汛应急管理建设平台，整合防汛各种信息平台，并与省上防汛应急管理平台对接。 ——全市江河视频综合管理平台，整合全市江河视频站点100路，新建主要江河断面站点20个，构建全市江河视频管理平台，实现与市应急管理平台连接。 物资储备能力建设 ——建设市、县区级及194个乡镇防汛物资储备库，配置必要的防汛抢险物资。

二、农村饮水安全

进一步整合小型分散工程，对现有工程进行升级改造，优先解决贫困人口饮水问题，深化农村供水网络体系建设，提高供水保障能力。到2020年底，使全市农村集中供水普及率达到80%以上，水质达标率比2015年提高15个百分点以上，供水保障程度进一步提高。建立农村供水保障体系，加快农村供水社会化服务体系建设，提升供水工程管理水平，农村规模化供水工程实现现代化、信息化、企业化管理，农村居民饮水水质、水量、保证率全面达标，基本实现“农村供水城市化、城乡供水一体化”全域供水目标。到2020年，通过巩固提升，逐步建立“从源头到龙头”的农村饮水工程建设和运行管护体系，提高农村饮水安全保障水平，使广大农村居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。总投资10.2亿元。

农村饮水安全专栏

农村饮水安全 ——2016-2020年，规划新建供水工程1330处、新增受益人口24.6万人；现有工程管网延伸20处，新增受益人口3.68万人；改造配套工程83处、新增受益人口8.56万人；水质净化和配套消毒设备604处，新增受益人口27.63万人。总计受益人口64.47万人。

三、骨干水源工程

在“十二五”骨干水源工程建设取得历史性突破的基础上，继续加大工作力度，推进骨干水源工程建设取得更大成就。完成苍溪乐园、青川曲河、朝天双峡湖、昭化大寨、利州雷家河等5座中型水库和昭化梅岭关，剑阁杨家河、剑门，苍溪二郎关、西关等5座小型水库续建工作；开工建设利州渔洞河、剑阁老鹰嘴、旺苍万家峡等3座中型水库。同时新建青川东阳沟、朝天大沟、苍溪夏家河等29座小型水库；启动罐子坝大型水库前期工作。总投资67.93亿元。

骨干水源专栏

大型水库 ——罐子坝水库：加快罐子坝大型水库前期工作，力争开工建设。 中型水库 ——完成苍溪乐园、青川曲河、朝天双峡湖、昭化区大寨、雷家河等5座中型水库续建工作。 ——开工建设利州区渔洞河、剑阁老鹰嘴、旺苍万家峡等3座中型水库。 小（一）型水库 ——续建小（一）型水库2座。包括剑门水库、梅岭关水库。新建小（一）型水库15座。包括鹅项颈水库、龙王水库、大沟水库、源溪水库、曾家水库、红庙子水库、东阳水库、后关门水库、冠京水库、禾丰水库、冉家河水库、杨家河水库、小王沟水库、三合水库、斑竹林水库。 小（二）型水库 ——续建二郎关水库。新建小（二）型水库14座。包括柴家山水库、蔡家垭水库、火地阁水库、老虎岩水库、黑山水库、夏家河水库、龙狮水库、分水水库、西关水库、苏阳水库、和平水库、两河口水库、李家水库、临溪水库。 引调水工程 ——青川河湖连通工程，剑阁县杨家河水库引调水工程，利州区月坝水库、渔洞河水库、雷家河水库引调水工程建设。

四、农田水利

新建武引二期剑阁段、亭子口灌区苍溪段等灌区工程，实施杨家坝、工农等中型水库灌区节水配套改造工程项目，加大已成小型农水利工程维修整治，通过实施小农水工程、五小水利工程，着力解决农田灌溉“最后一公里问题”。总投资18.89亿元。

农田水利专栏

灌区工程 ——新建武引二期剑阁灌区、亭子口灌区苍溪段、龙王潭水库灌区工程。实施杨家坝中型灌区、文家角中型水库灌区、白桥中型水库灌区、工农中型水库灌区、紫云中型水库灌区节水配套改造工程项目，启动罐子坝灌区前期工作。 提水泵站工程 ——亭子口库区龙水泵站、鹤龄提水泵站工程建设。 高效节水灌溉 ——各县区高效节水灌溉工程建设。实施高效节水灌溉面积10万亩。 农田水利设施 ——农田水利基础设施建设。包括新建蓄水池、山坪塘、水渠，整治山坪塘、渠道、泵站等。

五、农村水电

“十三五”期间，全市将以河流为单元继续实施农村水电增效扩容改造，实现优化电站布局，修复河流生态环境，增加可再生能源供给，逐步消除农村小水电安全隐患，提高发电、防洪、灌溉等综合能力；以全国农村水电扶贫为契机，在我市农村水能资源丰富的贫困县区，积极、稳妥、有序的改造和新建一批扶贫效果好的农村水电站，助推小水电所在地区贫困群众脱贫解困。

规划增效扩容改造农村水电站4座，新建农村扶贫水电站2座、改造农村扶贫水电站2座，总投资7.18亿元。

农村水电专栏

增效扩容改造水电站 ——青川杨村子电站、剑阁桅杆电站、昭化天星电站、昭化青树垭电站。 新建、改造扶贫水电站 ——新建青川曲河水电站、朝天八庙沟航电工程； ——改造朝天马家坝水电站、旺苍洪宇水电站。

六、水土保持与河湖生态修复

（一）水土保持。以小流域为单元，按不同侵蚀类型、强度以及土壤、地形条件，实施坡改梯、坡面水系、生产便道、小型蓄水工程，营造水保林、经果林，开展封禁治理，优先对水土流失严重地区进行综合治理，重点实施国家水土保持重点工程，统筹协调国土、林业、农业等部门项目，积极引导社会资本参与水土保持生态建设，总投资7.98亿元。

（二）河湖生态修复。坚持人水和谐原则，强化生态意识，维护河湖良好生态环境。采取拦污、截污措施减少污水和污染物直接排入水体，通过生态修复措施，增加河道、湖塘自净功能。在有亲水、观景、休闲、娱乐等要求的河段，结合河道和岸线整治工程，修建亲水平台、台阶或观景栈道、安全设施等，满足市民亲水和观光、娱乐要求，提升城市品位。总投资34.55亿元。

水土保持与河湖生态修复专栏

水土保持 ——治理水土流失面积1496平方公里 河湖生态修复 ——实施湖泊、湿地生态修复工程。包括宝珠寺、紫兰坝、亭子口以及上石盘电站库区生态修复；实施栖凤湖、柏林湖、紫云湖、工农湖等湖泊水生态环境治理工程；实施朝天城区及羊木镇，旺苍县及苍溪县城区，昭化古城水环境综合治理工程，包括新建拦水闸坝和河道清理工程；新建南河大石前进坝至万源橡皮坝河段拦水坝工程；实施主要江河综合治理工程。

七、水资源节约保护

为保障饮用水源地安全，维护人民生命健康，促进经济社会可持续发展，“十三五”期间，将进一步加强重点水源地安全保障工程建设，总投资5.64亿元。

（一）节水型社会示范区。“十三五”期间建成青川县、朝天区、剑阁县三个节水型社会示范区，共计投资2.24亿元。

（二）水源地保护。采取分流、截污及入河、入渗控制等措施对点源、面源等进行保护，对水库周边湿地和植被进行修复和保护，营造水源地良性生态系统。总投资1.7亿元。

（三）水库水质治理。“十三五”期间，规划对白龙湖水库、太阳水库、龙沟水库等437座水库进行水质治理，共计总投资1.7亿元。

水资源节约保护专栏

节水型社会示范区 ——建成青川县、朝天区、剑阁县三个节水型社会示范区。 水源地保护 ——合理布局城乡引用水水源地，采取分流、截污及入河、入渗控制等措施，加强保护。 水库水质治理 ——强化水库水质治理及水资源保护，对白龙湖水库、太阳水库、龙沟水库等水库水质进行治理。

# 第五章 环境影响评价

## 第一节  环境影响分析

“十三五”水利发展规划的主要建设内容包括堤防工程、农村安全饮水程、骨干水源工程、灌区工程、农田水利、农村水电、水生态环境建设和保护工程、水土保持与河湖生态修复等。由于规划项目所承担的任务和保障的对象不同，其对环境的影响范围、程度和方式各不相同。

堤防工程主要是在重要城镇及重要基础设施附近的河岸建设防冲刷建筑，主要功能是为保护对象提供防冲刷、防洪水淹没的保障服务，是确保河道行洪安全和河势稳定的前提下建设的，对渠道渲泄洪水更加有利。由于水流速度的变化，对河岸冲刷影响产生一定改变，河道将逐渐形成新的平衡。

农村安全饮水工程是保障农村人口的饮水安全所建的水源工程及其输配水建设物，更好地保障了群众的饮用水安全，提高了生活质量。同时也一定程度地改变了水源地下游区和原供给对象补给水量。

灌区工程是把源水通过渠道网络输配到农田。保障了粮食生产安全，改善了农田区域的水环境。

骨干水源工程是通过修建规模较大的水库、引提水工程、连通工程，实现防洪控制、蓄水利用、跨区调度水量等功能。水能开发是利用水体水头转化为电能，其水头形成主要为拦蓄水工程或引水工程。有利的是减少洪灾造成的损失，充分利用水资源，提高了水利对国民经济和群众生活的保障能力，开发清洁水能资源。对原天然河道水文情势、水库淹没及占地、移民安置、水土流失以及生态环境用水产生一定改变。

农田水利是包括已成灌区续建配套、灌排泵站更新改造和农村河道综合整治工程。农田水利项目的实施，对改善生产生活条件，建设幸福美丽新村有积极作用。但新修渠道等工程，尤其是在水土流失严重地区进行开挖对生态环境有一定不利影响。

## 第二节   对策与保护措施

根据较大规模蓄引水工程对区域重要生态功能的影响，将进一步研究综合用水（生活、生产、生态）需求以及调度运行方案。注重在开发利用中维护河流良好的水生态系统，处理好经济社会发展与水资源承载能力和水环境承载能力的关系。优化工程选址和建设规模，尽量减少淹没占地及移民，从源头减轻移民安置难度。

所有规划内项目开工建设之前，应依法办理环境影响评价手续，并按照环评要求建设相应环保设施，从而减少对环境的影响。

针对规划工程实施带来的生态环境影响，应采取相应的生态修复补偿措施，恢复受损生态系统的功能，减轻规划实施对区域生态环境造成的不利影响。制定相关的在线监测方案，减缓规划工程实施对水生态环境的影响等；采取移栽或就地保护方案，保护受规划实施影响的珍稀濒危动植物等。

在规划工程的选址选线过程中，尽可能避让保护区、风景名胜区等生态敏感区，切实处理好工程建设与生态环境保护的关系。

对农村水电工程，应按照有关规定做好规划和项目的水资源论证及环评，统筹考虑水资源综合利用，满足生态流量需求并采取切实可行的生态环境保护措施。

对江河堤防项目，要采取有效的环境保护和水土保持措施。

加强对规划项目实施可能影响的重要生态环境敏感区水生态系统的监测，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。

## 第三节  评价结论

我市“十三五”水利发展规划与全国及全省生态功能区划和区域生态环境保护等相关规划相协调。规划实施后可大大提高水资源合理配置和高效利用能力、水旱灾害综合防御能力、水土资源保护能力，促进经济社会发展，改善生态环境。规划实施也可能对局部环境带来一些影响，应采取有效措施予以减缓或消除，从环境影响评价角度看，该规划实施可行。

# 第六章 投资规模及资金筹措方案

按照“十三五”水利发展的目标任务，根据已经批准和编制的相关规划、重点工程前期工作，在分析我市经济社会发展水平和中央、省、市、县区投入可能的基础上，研究确定我市“十三五”水利发展规划投资规模。

## 第一节  投资规模

我市“十三五”水利发展规划投资规模为205.32亿元，是“十二五”规划投资109.88亿元的1.87倍，是“十二五”完成投资113.57亿元的1.81倍。其中：①防汛减灾工程总投资52.95亿元；②农村饮水安全工程总投资10.2亿元；③骨干水源工程总投资67.93亿元；④农田水利总投资18.89亿元；⑤农村水电工程总投资7.18亿元；⑥水土保持与河湖生态修复总投资42.53亿元；⑦水资源节约与保护工程总投资5.64亿元。

广元市“十三五”水利发展规划投资表

| 序号 | 项目名称 | 投资额（亿元） | 占规划总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛减灾工程 | 52.95 | 25.79 |
| 2 | 农村饮水安全 | 10.2 | 4.97 |
| 3 | 骨干水源工程 | 67.93 | 33.08 |
| 4 | 农田水利 | 18.89 | 9.2 |
| 5 | 农村水电 | 7.18 | 3.5 |
| 6 | 水土保持与河湖生态修复 | 42.53 | 20.71 |
| 7 | 水资源节约与保护 | 5.64 | 2.75 |
|  | 合计 | 205.32 | 100 |

广元市县区“十三五”水利发展规划投资表

| 县 区 | 防汛减灾工程 | 农村饮水安全 | 骨干水源工程 | 农田 水利 | 农村 水电 | 水土保持与河湖生态修复 | 水资源节约与保护 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苍溪县 | 8.69 | 1.7 | 7.22 | 7.22 | / | 8.02 | 0.62 | 33.77 |
| 剑阁县 | 5.16 | 2.6 | 12.07 | 5.21 | 0.06 | 3.09 | 1.72 | 29.91 |
| 旺苍县 | 7.38 | 1.4 | 9.58 | 1.1 | 0.02 | 6.62 | 0.39 | 26.49 |
| 青川县 | 3.96 | 1.5 | 8.77 | 1.1 | 1.52 | 3.04 | 0.93 | 20.82 |
| 利州区 | 8.18 | 0.83 | 15.21 | 1.12 | / | 8.51 | 0.46 | 34.31 |
| 昭化区 | 14.58 | 1.17 | 7.71 | 2.05 | 0.06 | 9.22 | 0.66 | 35.45 |
| 朝天区 | 5.00 | 1.0 | 7.37 | 0.99 | 5.52 | 4.03 | 0.86 | 24.77 |

## 第二节  资金筹措方案

资金筹措原则分为：分级负责，分类实施。公益性投资由各级政府负责，经营性投资引导社会多元化投入，准公益性项目按项目建设任务及功能，划分为公益性和经营性。

公益性投资筹措方案为：一是充分利用秦巴扶贫、川陕革命老区振兴发展等大好机遇，加大中央、省级财政资金争取力度；二是增加市、县区两级财政投入；三是积极争取中央专项建设基金投入水利建设；四是按照山水林田综合治理的原则，整合以工代赈、农业综合开发等涉农项目资金；五是积极创造条件，鼓励、支持民间资本投入水利建设；六是将社会效益较强、经济效益明显的项目进行招商，采用PPP模式建设；七是用好用活国家金融支持水利建设的政策，积极争取补充抵押贷款；八是小微型水利项目采用“谁投资，谁收益”的原则及村民“一事一议”方式，鼓励群众筹资投劳。“十三五”期间，中央和省投入仍然是我市水利建设投资的主渠道，争取省级以上投资108.19亿元，地方财政、整合项目、群众筹资投劳和社会投资（含业主自筹）97.13亿元。

经营性投资筹措方案：实行企业经营业主负责制，政府为其创造良好的建设投资环境，落实优惠政策，搭建便利快捷的融资及行政审批平台，鼓励经营者加大水利建设投入。

# 第七章 保障措施

一、加强组织领导

各级政府要把水利作为“十三五”时期国民经济和社会发展的优先领域，作为解决民生问题、全面建设小康社会的重要抓手，切实加强组织领导，把水利工作纳入政府任期工作目标。要制定切实可行的工作措施，明确各级各部门责任，形成合力，严格考核，逗硬奖惩，确保水利事业顺利推进。

二、深化水利改革

深化农村水利工程建设和运行管护机制创新。推行“先改后建、先建后补、定型设计、定额补助”的小型农田水利建设机制，巩固农村水利工程管理体制改革成果，继续抓好农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作，加快明晰工程产权归属，全面落实工程运行管护主体和责任；积极推进农业水价综合改革，全面推行农民用水合作组织参与灌溉管理，切实改善农田水利工程管理薄弱的状况。全面推行用水计量制度，实行按方计费。建立健全以党委、政府主要负责同志任总河长的组织领导体系，建立工作制度，落实工作责任，强化工作考核，严格奖励问责。充分发挥县区、乡镇两级河湖管理保护工作的前沿作用，确保河长制工作落地落实。

三、强化投入保障

一方面努力争取《秦巴山区区域扶贫攻坚规划》《川陕革命老区振兴发展规划》中的政策落实到位，积极争取中央、省级财政支持，稳定并增加市、县区财政投入。另一方面拓宽水利融资渠道，充分利用金融支持水利建设的优惠政策，加强与金融部门的衔接沟通，加快推进项目前期工作，争取有更多成熟项目得到金融支持。

四、强化水利行业质量安全监督管理

加强质量安全组织领导，建立健全质量安全专职管理机构与质量安全制度，落实质量终身负责制和责任追究制度。稳步提升水利工程整体质量水平，确保大中型工程项目一次性验收合格率达到100%，其他工程一次性验收合格率达到98%。完善水利安全监督管理制度，健全和落实水利行业安全生产责任制。加强水利工程建设和水库、水电站大坝等水工程运行的安全监督管理。严格执行水利工程项目安全设施“三同时”制度，落实项目法人、设计、监理、施工、运行管理等多环节的安全管理责任，推进水利工程安全评价工作，加强安全生产监督管理。

五、加强应急处置机制建设

建立应对水利突发性事件应急机制，制订洪涝旱灾预案、重大水污染事件预案、重大水纠纷预案、重大水利工程遭破坏预案，发生突发性事件要按照预案要求，启动有关应急处置机制，采取各种应急措施，全力维护事发地的社会稳定，控制突发水事件，减轻或消除其不良影响。

六、加快水利信息化建设

加大智慧水务建设。至2020年，基本建成服务于全市防汛抗旱、水资源开发利用及保护、水土保持等水管理工作的各类应用系统信息网络平台，基本实现水利信息化。“十三五”期间，补充完善水库、江河的水情监测站网，完善通信及计算机网络系统，建成以决策系统支持为核心的三防指挥系统。初步建成广元市水资源实时监控与调度管理系统，实现在重点河段、重点水库和城市供水水源地的水量水质同步监控以及水资源优化配置和联合调度。初步建成覆盖市级监测分站、县区监测点及部分基层监测点的全市水土保持监测网络，并与省中心站联网。建设及完善市、县区的水利信息公众服务系统，基本实现办公自动化。

七、加强队伍建设

切实加大人才引进和遴选、招聘力度，优化人才成长环境，引进高层次、高学历和有较强实际工作能力的水利专业人才，公开招聘急需专业技术人才，加快人才结构调整步伐。聘请科技、经济和管理等方面的学者、专家来我市为水利改革发展服务。强化教育培训工作，提升人才队伍能力素质。加强职工思想政治教育，弘扬爱岗、敬业、清廉、奉献精神，形成风清气正的良好风尚。加强法制宣传教育，提高依法行政能力，努力建设一支与新时期新任务相适应的高素质水利管理队伍。

附件：广元市“十三五”水利发展规划投资计划表

附件：

广元市“十三五”水利发展规划投资计划表

| 序号 | 项目名称 | “十三五”主要建设内容及规模 | "十三五"规划投资(亿元） |  |  |  | 投资分年度安排计划（亿元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央 | 省 | 市县区 自筹 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 全市合计 |  | 205.32 | 84.38 | 23.81 | 97.13 | 21.06 | 27.54 | 38.21 | 50.70 | 67.81 |
| 一 | 防汛减灾工程 | 建设大江大河堤防32处，总长75.25Km；中小河流治理43条，新建堤防护岸226.85Km，河道治理257.96Km；治理山洪沟17条，治理河道72.82Km，新建河堤、护岸62.2Km；建设抗旱应急水源工程项目21个；完成现有160座病险水库除险加固；防汛减灾信息化补充完善；建设市、县区级及194个乡镇防汛物资储备库，配置必要的防汛抢险物资。 | 52.95 | 29.87 | 6.48 | 16.60 | 4.95 | 4.80 | 6.72 | 14.40 | 22.08 |
| （一） | 堤防工程 | 建设大江大河堤防32处，总长75.25Km；中小河流治理43条，新建堤防护岸176.85Km，河道治理257.96Km；治理山洪沟17条，新建河堤、护岸45Km，治理山洪沟32.82Km | 45.50 | 25.60 | 5.84 | 14.05 | 4.09 | 4.14 | 5.80 | 12.42 | 19.05 |
| 1 | 大江大河堤防 | 建设堤防32处，总长75.25Km，加固堤防5.79Km | 21.19 | 10.54 | 2.12 | 8.53 | 2.12 | 1.91 | 2.67 | 5.72 | 8.77 |
| （1） | 朝天区 | 新建嘉陵江朝天城区三滩段、城区下湾段、大滩镇等3处堤防堤防,总长5.8Km | 1.19 | 0.61 | 0.12 | 0.46 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.32 | 0.49 |
| （2） | 利州区 | 新建利州区嘉陵江工农、先锋、牛寨坝等3处堤防，白龙江三堆镇、井田坝、紫兰坝、翰林坝等4处堤防。总长14.73Km | 3.64 | 1.82 | 0.36 | 1.46 | 0.36 | 0.33 | 0.46 | 0.98 | 1.51 |
| （3） | 苍溪县 | 新建苍溪县城区张家坝、百利坝、花家坝等5处堤防，总长15Km | 4.01 | 2.00 | 0.40 | 1.61 | 0.40 | 0.36 | 0.51 | 1.08 | 1.66 |
| （4） | 昭化区 | 新建白龙江鸭浮、天雄堤防，嘉陵江昭化区红岩镇坪林坝、昭化古城战胜坝、虎跳、丁家、青牛等11处堤防，总长26.72Km | 9.97 | 4.92 | 1.00 | 4.05 | 1.00 | 0.90 | 1.26 | 2.69 | 4.13 |
| （5） | 旺苍县 | 新建东河旺苍县城区孙家坝、百丈关及东河镇、嘉川镇、张华镇等5处堤防，总长13.0Km，河道疏浚3.0Km，加固堤防护岸3.8Km | 2.38 | 1.19 | 0.24 | 0.95 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.64 | 0.99 |
| 2 | 中小河流治理工程 | 治理河流43条，新建堤防护岸226.85Km，河道治理257.96Km | 21.93 | 13.16 | 3.72 | 5.05 | 1.75 | 2.02 | 2.82 | 6.05 | 9.28 |
| （1） | 利州区 | 治理河流6条，新建堤防护岸21.9Km，河道治理23.98Km | 3.03 | 1.82 | 0.51 | 0.70 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.83 | 1.27 |
| （2） | 朝天区 | 治理河流6条，新建堤防护岸28Km，河道治理28.1Km | 3.09 | 1.85 | 0.53 | 0.71 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.84 | 1.29 |
| （3） | 苍溪县 | 治理河流3条，新建堤防护岸42.87Km，河道治理43.96Km | 3.00 | 1.80 | 0.51 | 0.69 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.82 | 1.26 |
| （4） | 昭化区 | 治理河流6条，新建堤防护岸29.2Km，河道治理26.3Km | 3.01 | 1.81 | 0.51 | 0.69 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.82 | 1.26 |
| （5） | 剑阁县 | 治理河流9条，新建堤防护岸27.3Km，河道治理28.5Km | 3.13 | 1.88 | 0.53 | 0.72 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.85 | 1.31 |
| （6） | 青川县 | 治理河流8条，新建堤防护岸25.45Km，河道治理40.68Km | 3.11 | 1.87 | 0.53 | 0.72 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.85 | 1.30 |
| （7） | 旺苍县 | 治理河流11条，新建堤防护岸30.23Km，河道治理66.44Km | 3.56 | 2.14 | 0.60 | 0.82 | 0.10 | 0.35 | 0.48 | 1.04 | 1.59 |
| 3 | 山洪沟治理工程 | 治理山洪沟17条，治理河道72.82Km。新建河堤、护岸62.2Km | 2.38 | 1.90 | 0.00 | 0.48 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.65 | 1.00 |
| （1） | 利州区 | 新建护岸2.1km，新建河堤8.5Km | 0.68 | 0.54 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.28 |
| （2） | 昭化区 | 新建护岸1km，新建河堤6.5Km，加固堤防及护岸3.0Km，清淤1.5Km | 0.40 | 0.32 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.17 |
| （3） | 朝天区 | 新建堤防8.2Km | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| （4） | 苍溪县 | 新建堤防、护岸11.6Km | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| （5） | 剑阁县 | 新建堤防、护岸11Km | 0.22 | 0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| （6） | 旺苍县 | 新建堤防、护岸6km | 0.36 | 0.29 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| （7） | 青川县 | 新建堤防、护岸7.3km | 0.35 | 0.28 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
| （二） | 抗旱应急工程 | 建设抗旱应急工程项目21个（引、调、提水等内容） | 2.06 | 1.03 | 0.21 | 0.82 | 0.00 | 0.21 | 0.29 | 0.62 | 0.95 |
| （三） | 病险水库整治 | 完成打石沟水库、大石桃园水库、龙潭水库、蒲家山水库等现有160座病险水库除险加固。 | 4.34 | 2.60 | 0.43 | 1.30 | 0.24 | 0.41 | 0.57 | 1.23 | 1.89 |
| （四） | 防汛减灾信息化及物资储备能力建设 | 防汛减灾信息化补充完善，建设县区级及194个乡镇防汛物资储备库，配置必要的防汛抢险物资。 | 1.05 | 0.63 | 0.00 | 0.42 | 0.62 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
| 二 | 农村饮水安全 | 规划新建供水工程1330处、新增受益人口24.6万人；现有工程管网延伸20处，新增受益人口3.68万人；改造配套工程83处、新增受益人口8.56万人；水质净化和配套消毒设备604处，新增受益人口27.63万人。总计受益人口64.47万人。 | 10.20 | 5.10 | 2.04 | 3.06 | 0.90 | 1.10 | 4.10 | 2.46 | 1.64 |
| 三 | 骨干水源工程 | 完成苍溪乐园、青川曲河、朝天双峡湖、昭化大寨、利州雷家河等5座中型水库和昭化区梅岭关，剑阁县杨家河、剑门，苍溪县二郎关、西关等5座小型水库续建工作；开工建设利州渔洞河、剑阁老鹰嘴、旺苍万家峡等3座中型水库。同时新建青川县东阳沟、朝天区大沟、苍溪县夏家河等29座小型水库；启动罐子坝大型水库前期工作。 | 67.93 | 29.80 | 9.35 | 28.79 | 9.76 | 11.50 | 13.65 | 15.23 | 17.79 |
| （一） | 大型水库 | 加快罐子坝大型水库前期工作 | 3.00 | 0.00 | 0.60 | 2.40 | 0.00 | 0.20 | 0.72 | 0.78 | 1.30 |
| ① | 罐子坝水库 | 加快罐子坝大型水库前期工作 | 3.00 | 0.00 | 0.60 | 2.40 | 0.00 | 0.20 | 0.72 | 0.78 | 1.30 |
| （二） | 中型水库 | 续建5座中型水库，新建3座中型水库 | 31.88 | 13.10 | 5.44 | 13.34 | 5.75 | 6.16 | 8.38 | 6.66 | 4.94 |
| 1 | 续建中型水库 | 续建5座中型水库 | 21.38 | 9.10 | 2.10 | 10.18 | 5.50 | 5.30 | 7.30 | 3.28 | 0.00 |
| ① | 苍溪县乐园水库 | 续建总库容1147万立方米中型水库，项目总投资6.3亿元 | 4.00 | 1.10 | 0.00 | 2.90 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| ② | 青川县曲河水库 | 续建总库容5925万立方米中型水库，项目总投资9.9亿元 | 4.80 | 2.00 | 0.00 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| ③ | 朝天区双峡湖水库 | 续建总库容1100万立方米中型水库，项目总投资4.2亿元 | 2.80 | 2.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| ④ | 昭化区大寨水库 | 续建总库容1100万立方米中型水库，项目总投资5.55亿元 | 4.98 | 2.00 | 1.05 | 1.93 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.68 | 0.00 |
| ⑤ | 利州区雷家河水库 | 续建总库容1378万立方米中型水库，项目总投资5.37亿元 | 4.80 | 2.00 | 1.05 | 1.75 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.60 | 0.00 |
| 2 | 新建中型水库 | 新建3座中型水库 | 10.50 | 4.00 | 3.34 | 3.16 | 0.25 | 0.86 | 1.08 | 3.38 | 4.94 |
| ① | 利州区渔洞河水库 | 采用坝型为砼重力坝,总库容2830万m³，坝高76米，项目总投资6.8亿元 | 4.00 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 0.25 | 0.53 | 0.64 | 1.09 | 1.50 |
| ② | 旺苍县万家峡水库 | 新建中型水库1座，项目总投资5.70亿元 | 3.00 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.00 | 0.16 | 0.21 | 1.05 | 1.58 |
| ③ | 剑阁县老鹰嘴水库 | 新建中型水库1座，总库容4000万立方米,坝高50米。项目总投资5亿元。 | 3.50 | 1.00 | 1.12 | 1.38 | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 1.24 | 1.86 |
| （三） | 小（一）型水库 | 续建2座小（一）型水库，新建15座小（一）型水库 | 20.91 | 10.60 | 2.09 | 8.22 | 3.17 | 3.48 | 2.22 | 4.75 | 7.29 |
| 1 | 续建小（一）型水库 | 续建2座小（一）型水库 | 1.44 | 0.86 | 0.14 | 0.43 | 1.19 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1） | 剑阁县 | 续建1座小（一）型水库 | 0.70 | 0.42 | 0.07 | 0.21 | 0.45 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ① | 剑门水库 | 续建剑门水库 | 0.70 | 0.42 | 0.07 | 0.21 | 0.45 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2） | 昭化区 | 续建1座小（一）型水库 | 0.74 | 0.44 | 0.07 | 0.22 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ① | 梅岭关水库 | 续建梅岭关水库 | 0.74 | 0.44 | 0.07 | 0.22 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 新建小（一）型水库 | 新建15座小（一）型水库 | 19.47 | 9.74 | 1.95 | 7.79 | 1.98 | 3.23 | 2.22 | 4.75 | 7.29 |
| （1） | 利州区 | 新建2座小（一）型水库 | 3.15 | 1.58 | 0.32 | 1.26 | 0.00 | 0.32 | 0.44 | 0.95 | 1.45 |
| ① | 鹅项颈水库 | 新建总库容452万立方米小（一）型水库1座 | 1.85 | 0.93 | 0.19 | 0.74 | 0.00 | 0.19 | 0.26 | 0.56 | 0.85 |
| ② | 龙王水库 | 新建总库容250万立方米小（一）型水库1座 | 1.30 | 0.65 | 0.13 | 0.52 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.39 | 0.60 |
| （2） | 朝天区 | 新建3座小（一）型水库 | 2.62 | 1.31 | 0.26 | 1.05 | 0.06 | 0.26 | 0.36 | 0.77 | 1.18 |
| ① | 大沟水库 | 新建总库容130万m3，年供水量102万m3小（一）型水库 | 0.87 | 0.44 | 0.09 | 0.35 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.39 |
| ② | 源溪水库 | 新建总库容130万m3，年供水量113万m3小（一）型水库 | 0.90 | 0.45 | 0.09 | 0.36 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.40 |
| ③ | 曾家水库 | 新建总库容127万m3，年供水量93万m3小（一）型水库 | 0.85 | 0.43 | 0.09 | 0.34 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.39 |
| （3） | 昭化区 | 新建1座小（一）型水库 | 1.04 | 0.52 | 0.10 | 0.42 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.31 | 0.48 |
| ① | 红庙子水库 | 新建总库容160万m3，年供水量120万m3小（一）型水库 | 1.04 | 0.52 | 0.10 | 0.42 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.31 | 0.48 |
| （4） | 青川县 | 新建1座小（一）型水库 | 2.20 | 1.10 | 0.22 | 0.88 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.62 | 0.96 |
| ① | 东阳水库 | 新建总库容182万m3，年供水量483万m3小（一）型水库 | 2.20 | 1.10 | 0.22 | 0.88 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.62 | 0.96 |
| （5） | 剑阁县 | 新建4座小（一）型水库 | 6.88 | 3.44 | 0.69 | 2.75 | 1.80 | 1.99 | 0.48 | 1.03 | 1.58 |
| ① | 后关门水库 | 新建总库容330万m3，年供水量310万m3小（一）型水库，项目总投资1.1亿元 | 0.80 | 0.40 | 0.08 | 0.32 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.33 |
| ② | 冠京水库 | 新建总库容150万m3，年供水量300万m3小（一）型水库 | 0.72 | 0.36 | 0.07 | 0.29 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.33 |
| ③ | 禾丰水库 | 新建总库容432万m3，年供水量380万m3小（一）型水库 | 1.12 | 0.56 | 0.11 | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.31 | 0.47 |
| ④ | 冉家河水库 | 新建总库容400万m3，年供水量450万m3小（一）型水库 | 0.96 | 0.48 | 0.10 | 0.38 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.44 |
| ⑤ | 杨家河水库 | 新建总库容400万m3，年供水量450万m3小（一）型水库 | 3.28 | 1.64 | 0.33 | 1.31 | 1.63 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （6） | 旺苍县 | 新建3座小（一）型水库 | 3.58 | 1.79 | 0.36 | 1.43 | 0.00 | 0.36 | 0.50 | 1.07 | 1.65 |
| ① | 小王沟水库 | 新建总库容350万m3，年供水量217万m3小（一）型水库项目总投资1.5亿元 | 1.30 | 0.65 | 0.13 | 0.52 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.39 | 0.60 |
| ② | 三合水库 | 新建总库容360万m3，年供水量230万m3小（一）型水库，项目总投资1. 9亿元 | 1.50 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | 0.00 | 0.15 | 0.21 | 0.45 | 0.69 |
| ③ | 班竹林水库 | 新建总库容180万m3，年供水量127万m3小（一）型水库 | 0.78 | 0.39 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.36 |
| （四） | 小（二）型水库 | 续建1座小（二）型水库,新建14座小（二）型水库 | 6.80 | 3.43 | 0.68 | 2.69 | 0.71 | 0.61 | 0.85 | 1.83 | 2.80 |
| 1 | 续建小（二）型水库 | 续建1座小（二）型水库 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1） | 苍溪县 | 续建1座小（二）型水库 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ① | 二郎关水库 | 续建总库容54万m3，年供水量32万m3小（二）型水库 | 0.30 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 新建小（二）型水库 | 新建14座小（二）型水库 | 6.50 | 3.25 | 0.65 | 2.60 | 0.41 | 0.61 | 0.85 | 1.83 | 2.80 |
| （1） | 利州区 | 新建1座小（二）型水库 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| ① | 柴家山水库 | 新建总库容26万m3，年供水量18万m3小（二）型水库 | 0.26 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| （2） | 昭化区 | 新建2座小（二）型水库 | 0.95 | 0.48 | 0.10 | 0.38 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.44 |
| ① | 蔡家垭水库 | 新建总库容45万m3，年供水量40万m3小（二）型水库 | 0.45 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.21 |
| ② | 王滩河水库 | 新建总库容62万m3，年供水量58万m3小（二）型水库 | 0.50 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.23 |
| （3） | 苍溪县 | 新建5座小（二）型水库 | 2.92 | 1.46 | 0.29 | 1.17 | 0.41 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | 1.15 |
| ① | 黑山水库 | 新建总库容45万m3，年供水量50万m3小（二）型水库 | 0.60 | 0.30 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.25 |
| ② | 老虎岩水库 | 新建总库容31万m3，年供水量36万m3小（二）型水库 | 0.30 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
| ③ | 夏家河水库 | 新建总库容80万m3，年供水量100万m3小（二）型水库 | 0.75 | 0.38 | 0.08 | 0.30 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.34 |
| ④ | 龙狮水库 | 新建总库容50万m3，年供水量30万m3小（二）型水库 | 0.45 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
| ⑤ | 分水水库 | 新建总库容80万m3，年供水量50万m3小（二）型水库 | 0.50 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.23 |
| ⑥ | 西官水库 | 新建总库容45万m3，年供水量40万m3小（二）型水库 | 0.32 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （4） | 青川县 | 新建2座小（二）型水库 | 0.42 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
| ① | 苏阳水库 | 新建总库容26万m3，年供水量15万m3小（二）型水库 | 0.23 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| ② | 和平水库 | 新建总库容22万m3，年供水量28万m3小（二）型水库 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| （5） | 朝天区 | 新建3座小（二）型水库 | 1.95 | 0.98 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 0.20 | 0.27 | 0.59 | 0.90 |
| ① | 两河口水库 | 新建库容80万立方米小（二）型水库1座 | 0.70 | 0.35 | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.21 | 0.32 |
| ② | 李家水库 | 新建库容70万立方米小（二）型水库1座 | 0.65 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.30 |
| ③ | 临溪水库 | 新建库容65万立方米小（二）型水库1座 | 0.60 | 0.30 | 0.06 | 0.24 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.28 |
| （五） | 引调水工程 | 青川河湖连通工程及月坝水库、鱼洞河水库、雷家河水库三处引调水工程建设。 | 5.34 | 2.67 | 0.53 | 2.14 | 0.12 | 1.05 | 1.49 | 1.21 | 1.47 |
| 1 | 青川河湖连通工程 | 青川县大坝河-寨溪河-乔庄河三湖一堰蓄水工程的水系连通建设 | 1.35 | 0.68 | 0.14 | 0.54 | 0.12 | 0.55 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 利州区引调水工程 | 建设月坝水库、鱼洞河水库、雷家河水库三处引调水工程 | 3.00 | 1.50 | 0.30 | 1.20 | 0.00 | 0.30 | 0.42 | 0.81 | 1.47 |
| 3 | 剑阁县引调水工程 | 剑阁县杨家河水库至武连计划水库、王河新电水库引调水管道43 Km建设 | 0.99 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
| 四 | 农田水利 | 新建武引二期剑阁段、亭子口灌区苍溪段等灌区工程，实施杨家坝、工农等中型水库灌区节水配套改造工程项目，加大已成小型农水利工程维修整治，通过实施小农水工程、五小水利工程，着力解决农田灌溉“最后一公里问题”。 | 18.89 | 7.48 | 1.70 | 9.71 | 2.93 | 3.47 | 4.58 | 2.34 | 5.57 |
| （一） | 灌区工程 | 新建武引二期剑阁灌区、亭子口灌区苍溪段、龙王潭水库灌区工程。实施杨家坝中型灌区、文家角中型水库灌区、白桥中型水库灌区、工农中型水库灌区、紫云中型水库灌区节水配套改造工程项目，启动罐子坝灌区前期工作。 | 5.49 | 1.62 | 0.36 | 3.51 | 0.85 | 1.63 | 2.14 | 0.07 | 0.80 |
| 1 | 武引二期剑阁灌区 | 新建公柘支渠19.96km、元山支渠12.73km,斗农渠配套工程52km。 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.60 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 亭子口灌区 | 开工建设，规划灌溉面积12.92万亩。 | 0.80 | 0.48 | 0.08 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 3 | 龙王潭水库灌区工程 | 干渠整治1.5km，左支渠整治6.5km | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 4 | 杨家坝中型灌区节水配套改造 | 初步规划渠系配套工程改造渠道100km，新建渠道20km。 | 0.60 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 文家角中型水库灌区节水配套改造 | 新建渠道86.313km，整治渠道121.48km | 0.54 | 0.22 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 白桥水库灌区节水配套改造 | 新建渠道50.3km，整治渠道21.48km | 0.50 | 0.20 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 工农水库灌区节水配套改造 | 主干渠恢复7.3km、整治16.8km；东引洪渠新开2km、配套整治4km，西引洪渠新开5.3km；整治支渠185km | 0.51 | 0.20 | 0.05 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 紫云水库灌区节水配套改造 | 东西主干渠整治12.1km，东干渠新开16km；配套渠系建筑物186处，支渠整治3条80km | 0.53 | 0.21 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 提水泵站工程 | 新建提水泵站2处，新建灌区渠系199.75Km | 4.73 | 1.89 | 0.47 | 2.37 | 0.60 | 0.72 | 1.26 | 0.83 | 1.31 |
| 1 | 亭子口库区龙水泵站工程 | 新建提水流量1.22 m3/s提水泵站1处，新建灌区渠系89.75km。 | 2.21 | 0.88 | 0.22 | 1.11 | 0.60 | 0.72 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 亭子口库区鹤龄提水泵站工程 | 新建提水流量3.2 m3/s提水泵站1处，新建灌区渠系110km。 | 2.52 | 1.01 | 0.25 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.83 | 1.31 |
| （三） | 高效节水灌溉 | 全市2016~2020年节水型社区重点县建设，10万亩高效节水灌溉工程建设。 | 2.50 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.98 |
| （四） | 农田水利设施 | 五小水利工程建设、整治。 | 6.17 | 2.47 | 0.62 | 3.09 | 1.12 | 0.76 | 0.81 | 1.01 | 2.47 |
| 1 | 利州区农田水利设施 | 新建蓄水池1000口，整治塘坝500处,整治堰闸200处,整治泵站120处,新建 渠道680km | 0.61 | 0.24 | 0.06 | 0.31 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.27 |
| 2 | 经济技术开发区农田水利设施 | 规划整治山坪塘100口，新建整治小塘坝100处、窖池200处、小堰闸50处、小泵站10处、小渠道80km，5个农业园区水利设施项目建设 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| 3 | 朝天区农田水利设施 | 新建山坪塘150口，整治山坪塘72口，新建渠道110km，整治渠道80km，新建6个标准“五小水利”工程示范片区 | 0.69 | 0.28 | 0.07 | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.31 |
| 4 | 苍溪县农田水利设施 | 整治病险山坪塘2300口、小水渠2500km，新建小水渠550km,蓄水池4200口。 | 1.15 | 0.46 | 0.12 | 0.58 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.51 |
| 5 | 昭化区农田水利设施 | 整治山坪塘1600口，新建蓄水池2000口，渠系配套200km，新建、整治小水渠5000km | 0.81 | 0.32 | 0.08 | 0.41 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.36 |
| 6 | 青川县农田水利设施 | 除产水配套以外，全县农田灌溉新建整治山坪塘53口，新建蓄水池780口， 新建整治泵站44座，新建整治渠道670km | 0.80 | 0.32 | 0.08 | 0.40 | 0.64 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| 7 | 旺苍县农田水利设施 | 改扩建山坪塘250口，新建蓄水池1000口，新建、整治渠道300km | 0.80 | 0.32 | 0.08 | 0.40 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.36 |
| 8 | 剑阁县农田水利设施 | 改扩建山坪塘3000口、新建小水池2000口、小渠道1000km，建设抗旱应急备用井30处，新建抗旱应急输水管道43km | 1.10 | 0.44 | 0.11 | 0.55 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.49 |
| 五 | 农村水电 | 规划增效扩容改造农村水电站4座，新建农村扶贫水电站2座、改造农村扶贫水电站2座。 | 7.18 | 0.71 | 0.01 | 6.46 | 0.10 | 1.65 | 1.76 | 1.80 | 1.87 |
| （一） | 增效扩容改造小水电站 | 增效扩容改造农村水电站4座 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 青川县杨村子电站 | 机组及配套增效扩容、更换压力管、更换升压站、整治引水渠和压力前池 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 剑阁县桅杆电站 | 技术改造装机125千瓦水电站1处 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 昭化区天星电站 | 机组及配套增效扩容、更换压力管、更换升压站、整治引水渠和压力前池 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 昭化区青树垭电站 | 机组及配套增效扩容、更换压力管、更换升压站、整治引水渠和压力前池 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 新建、改造扶贫水电站 | 新建农村扶贫水电站2座、改造农村扶贫水电站2座。 | 7.04 | 0.62 | 0.00 | 6.41 | 0.09 | 1.61 | 1.68 | 1.80 | 1.87 |
| 1 | 青川县曲河电站 | 新建曲河电站1处、稳定地解决当地生活燃料和农村能源问题 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.90 | 0.05 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| 2 | 朝天区八庙沟航电工程 | 新建八庙沟电站1处、稳定地解决农村当地生活燃料和农村能源问题 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.04 | 1.26 | 1.31 | 1.42 | 1.47 |
| 3 | 朝天区马家坝水电站 | 对已建的马家坝电站进行改造 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 旺苍县洪宇水电站 | 对已建的洪宇电站进行改造 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 六 | 水土保持与河湖生态修复 | 治理水土流失面积1496km2，实施湖泊、湿地生态修复和主要江河综合治理工程。 | 42.53 | 10.06 | 2.82 | 29.66 | 2.06 | 4.49 | 6.24 | 12.84 | 16.91 |
| （一） | 水土保持 | 治理水土流失面积1496 km2。 | 7.98 | 4.79 | 2.00 | 1.20 | 1.17 | 1.57 | 1.58 | 1.61 | 2.05 |
| （二） | 河湖生态修复 | 实施栖凤湖、亭子湖、白龙湖、紫兰湖、柏林湖、紫云湖、工农湖等湖泊生态环境治理工程；实施朝天、旺苍、苍溪县城区及昭化古城水环境综合治理工程，包括新建拦水闸坝和河道清理工程；实施主要江河综合治理工程。 | 34.55 | 5.27 | 0.82 | 28.46 | 0.89 | 2.92 | 4.66 | 11.23 | 14.86 |
| 1 | 广元栖凤湖生态治理工程 | 河岸绿化、河道整治及综合开发利用 | 6.00 | 0.92 | 0.00 | 5.08 | 0.51 | 0.55 | 0.77 | 1.59 | 2.58 |
| 2 | 旺苍县城区水环境综合治理工程 | 建五级拦河闸坝，堤防护岸（含新建堤防、护岸、加固）；河道疏浚 | 5.05 | 0.81 | 0.00 | 4.24 | 0.13 | 0.49 | 0.69 | 1.43 | 2.31 |
| 3 | 苍溪县城区水环境综合治理工程 | 闸坝工程，河道整治、岸线治理 | 5.50 | 0.86 | 0.00 | 4.64 | 0.06 | 0.54 | 0.76 | 1.58 | 2.56 |
| 4 | 朝天城区水环境综合治理工程 | 闸坝工程，河道整治、岸线治理 | 1.50 | 0.22 | 0.00 | 1.28 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.40 | 0.64 |
| 5 | 嘉陵江昭化古城水环境综合治理工程 | 闸坝工程，河道整治、岸线治理 | 7.00 | 0.58 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 3.14 | 2.56 |
| 6 | 朝天区羊木镇水环境综合治理工程 | 闸坝工程，河道整治、岸线治理 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.38 |
| 7 | 亭子湖、白龙湖、紫兰湖、柏林湖、紫云湖、工农湖等湖泊生态环境治理工程 | 湖岸绿化、湖区生态环境整治 | 2.70 | 0.78 | 0.27 | 1.65 | 0.05 | 0.27 | 0.37 | 0.77 | 1.25 |
| 8 | 广元城区南河新建拦水坝工程 | 闸坝工程，河道整治、岸线治理 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 9 | 主要江河综合治理工程 | 嘉陵江、白龙江、东河、南河、清江河、西河、潜溪河、插江、乔庄河等主要河流综合治理（水资源保护、水域岸线管理、水环境治理、水生态修复等内容） | 5.50 | 1.10 | 0.55 | 3.85 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 1.60 | 2.59 |
| 七 | 水资源节约与保护 | 开展节水型社会示范区建设，全面开展水源地保护和修复、水库水质治理及风景区建设项目。 | 5.64 | 1.36 | 1.42 | 2.86 | 0.37 | 0.53 | 1.16 | 1.63 | 1.95 |
| （一） | 节水型社会示范区 | 建设青川县、朝天区、剑阁县三个节水型社会示范区 | 2.24 | 0.00 | 1.08 | 1.16 | 0.00 | 0.22 | 0.49 | 0.69 | 0.83 |
| （二） | 水源地保护 | 合理布局城乡引用水水源地，采取分流、截污及入河、入渗控制等措施，加强保护。对各个重要水源地经行保护 | 1.70 | 0.68 | 0.17 | 0.85 | 0.22 | 0.15 | 0.33 | 0.46 | 0.55 |
| （三） | 水库水质治理 | 强化水库水质治理及水资源保护，对白龙湖水库、太阳水库、龙沟水库等水库进行水质治理。 | 1.70 | 0.68 | 0.17 | 0.85 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.48 | 0.57 |