广元市水利水电综合服务中心

2025年水利工程建设质量监督检测服务项目

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：广元市水利水电综合服务中心

2025年2月

目    录

第一章  谈判邀请	1

第二章  谈判须知	3

第三章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求	17

第四章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	19

第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求	22

第六章  响应文件格式	43

第七章  评审办法	62

第八章  政府采购合同主要条款（草案）	70

第一章  谈判邀请

我单位拟对2025年水利工程建设质量监督检测服务采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况

1、项目名称：2025年水利工程建设质量监督检测服务采购项目

2、采购人：广元市水利水电综合服务中心

二、资金情况

资金来源：财政预算资金。

三、采购项目简介

1、服务内容：2025年水利工程建设质量监督检测服务；

2、采购标的属于其他未列明行业；

3、合同履行期限：自签订合同之日起至2025年12月。

四、定向采购情况

本项目不专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）采购。

五、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性谈判邀请在广元市水利局官网上进行公告。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的如下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿受贿记录。

3、本项目不接受联合体参与采购活动。

采购人根据本次采购项目提出的特定条件证明材料：具有相应水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位资质证书，其中岩土工程、混凝土工程、量测3个类别均为乙级或以上资质；具有相应主管部门颁发的检验检测机构计量认证CMA资质认定证书；供应商拟派的项目负责人具有水利类专业工程师及以上资格证书、水利工程质量检测员具有相应水利类专业工程师及以上资格证书等。

七、禁止参加本次政府采购活动的供应商

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的供应商不得参与本次政府采购活动。

八、谈判文件获取方式、时间、地点

谈判文件自2025年2月17日至2025年2月21日0∶00至24∶00（北京时间）。

本项目潜在供应商应在广元市水利局官网获取采购文件。项目谈判文件无偿获取，谈判资格不能转让。

九、递交响应文件开始时间

2025年2月24日上午9:30（北京时间）。

十、递交响应文件截止时间

2025年2月24日上午10:00（北京时间）。

十一、递交响应文件地点

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十二、响应文件开启时间

2025年2月24上午10:00（北京时间）在谈判地点开启。

十三、谈判地点

广元市水利局六楼会议室(广元市利州区利州东路一段659号)。

十四、联系方式

采 购 人：广元市水利水电综合服务中心

通讯地址：广元市利州区利州东路一段659号

联 系 人：王老师

联系电话：13540672403

第二章  谈判须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公告方式 | 广元市水利局官网 |
| 2 | 资金情况 | 财政预算资金 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：供应商按折扣率报价，且不超过100%(最高限价)，各项单价超过最高限价的报价为无效响应。 本项目最高限价详见第五章。 |
| 4 | 定向采购 （实质性要求） | 本项目不专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）；中小企业价格评审优惠幅度严格按照广财采[2022]35号执行。 |
| 5 | 联合体 （实质性要求） | 不允许联合体。 |
| 6 | 竞争性谈判响应文 件有效期 | 递交响应文件截止之日起90天。 |
| 7 | 低于成本价 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评审过程中，评审小组认为供应商各单项报价低于各单项限价的45%，以及明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 8 | 谈判文件的 澄清、修改 | 谈判文件的澄清、修改的内容将以公告形式发布。 注：采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。 |
| 9 | 确定成交供应商 | A.采购人委托谈判小组直接确定成交供应商；□ B.由谈判小组推荐成交候选供应商,由采购人按顺序确定成交供应商，若供应商报价相同，成交候选供应商并列，由采购人随机抽取一家中选。 |
| 10 | 拟推荐成交候选 供应商数量 | 1-3家 |
| 11 | 谈判结果 | 谈判结果在广元市水利局官网予以公告。 |
| 12 | 供应商询问 | 联系人：王老师 联系电话：13540672403 |
| 13 | 谈判保证金 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 构成竞争性谈判采购文件的其他文件 | 竞争性谈判采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判采购文件的有效组成部分。 |
| 16 | 成交公告 | 采购结果公告在广元市水利局官网上发布 |
| 17 | 供应商质疑 | 联系电话：13540672403。 联系地址：广元市利州区利州东路一段659号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、谈判过程、谈判结果的范围。 质疑函内容应当包括：（1）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）事实依据；（3）必要的法律依据；（4）其他法定内容。 |
| 18 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：广元市水利局机关纪委 联系电话：0839-3262735 联系人：唐女士 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 供应商信用融资 | 四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，有融资需求的供应商，可根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）等有关规定进行融资，相关文件请在四川政府采购网查询。 |
| 20 | 谈判文件内容冲突的解决及优先适用顺序 | 谈判文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，相关法律法规、规范性文件和强制性标准有专门规定的，以符合相关法律法规、规范性文件和强制性标准的为准；有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以供应商须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下按有利于供应商的原则进行处理。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本谈判文件根据政府采购相关法律法规制定。

1.2 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的服务采购。

1.3 本谈判文件的解释权归采购人或采购代理机构所有。

2. 采购主体

2.1 本次谈判的采购人是广元市水利水电综合服务中心。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 本谈判文件规定的资格条件，遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.2 不属于禁止参加本项目政府采购活动的供应商。

4. 谈判费用

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.4 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.5 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.6 回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购机构书面提出回避申请，并说明理由。采购机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.7前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6. 联合体竞争性谈判（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7. 谈判保证金（实质性要求）

本项目不需要缴纳谈判保证金。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

9. 知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

10. （实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

三、谈判文件

11．谈判文件的构成（实质性要求）

11.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

11.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

12. 谈判文件的澄清和修改

12.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改。

12.2 采购人或者采购代理机构对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当将澄清或者修改的内容通知所有获取了谈判文件的供应商。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前；不足3个工作日的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

四、响应文件

13. 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

资格性响应文件用于资格审查，应包括谈判文件第四章要求的所有证明材料。

其他响应文件用于谈判，应包括谈判文件要求的资格条件以外的所有材料。至少应包括以下内容：

- 报价函；

- 报价一览表；

- 供应商基本情况表；

- 承诺函；

5、技术、服务、商务应答表；

6、供应商本项目管理、技术、其他人员情况表；

7、供应商类似项目业绩一览表（没有业绩可不提供）；

8、项目实施方案；

14. 响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件规定为准。

17. 响应文件格式

17.1 供应商应执行谈判文件第六章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

18. 响应文件的编制和签署（实质性要求）

18.1 资格性响应文件正本一份副本两份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本一份副本两份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

18.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。

18.5 （实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、谈判专用章等）或下属单位印章代替。

18.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8 （实质性要求）响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。

18.9 响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

19. 响应文件的密封和标注（不属于本项目谈判小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 资格性响应文件、其他响应文件应分别包装和密封。

19.2 资格性响应文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、资格性响应文件、供应商名称、递交日期。

19.3 其他响应文件密封袋的最外层应清楚地标明项目名称、其他响应文件、供应商名称、递交日期。

19.4 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.5 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

20. 响应文件的递交

20.1 （实质性要求）资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。递交响应文件时供应商还应出示身份证原件。

20.2 采购机构将向通过资格审查的供应商发出谈判邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“20.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

22.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、评审

22. 谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

六、成交事项

23. 确定成交供应商

采购人将按谈判小组推荐的成交候选供应商按顺序确定成交供应商，若供应商报价相同，成交候选供应商并列，由采购人随机抽取一家中选。

23.1 采购机构自评审结束后2个工作日内将谈判报告及有关资料进行确认。

23.2 采购人收到谈判报告及有关资料后，将在5个工作日内按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24. 行贿犯罪档案查询

由供应商提供承诺函进行承诺（第六章格式）。如未属实，由其自行承担相应的法律责任。

25. 成交结果

25.1 采购人确定成交供应商后，将发布成交结果公告。

25.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。

25.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

26. 成交通知书

26.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

七、合同事项

27. 签订合同

27.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成部分。

27.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

27.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.5 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

28.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金（本项目不适用）

31.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

32. 履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

33.验收

采购人将按照合同规定进行验收。

34. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

八、谈判纪律要求

35. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

36. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

第三章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

一、参加谈判的供应商应具备下列资格条件：

（一）基本条件：

1、 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二） 采购人根据本次采购项目提出的特定条件：

具有相应水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位资质证书，其中岩土工程、混凝土工程、量测3个类别均为乙级或以上资质；具有相应主管部门颁发的检验检测机构计量认证CMA资质认定证书；供应商拟派的项目负责人具有水利类专业工程师及以上资格证书、水利工程质量检测员具有相应水利类专业工程师及以上资格证书等。

（三） 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）采购。

（四）本项目不允许联合体谈判。

二、其他类似效力要求

1、 参加本次谈判活动代表人的证明材料。

2、 参加本次政府采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

3、 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的供应商不得参与本次政府采购活动。

注：1、“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200万元的，从其规定。

2、为了贯彻落实《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库[2019]38 号）优化采购活动办事程序的要求，法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求但采购文件没有要求供应商在响应文件中提供具体证明材料的，其合法性根据响应文件承诺函（格式见第六章）保证,相关证明材料由采购人在签订合同或验收时进行查验。

第四章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、供应商应提交的资格证明材料

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（六）规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

证明材料：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④若为自然人：提供“身份证明文件”。

注：①、②、③均提供加盖公章的复印件或扫描打印件（正本或副本均可）；④提供复印件或扫描打印件并本人签字。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

证明材料：承诺函（格式见第六章）原件并加盖公章。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

证明材料：承诺函（格式见第六章）原件并加盖公章。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

证明材料：承诺函（格式见第六章）原件并加盖公章。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

证明材料：承诺函（格式见第六章）原件并加盖公章。

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件。

证明材料：承诺函（格式见第六章）原件并加盖公章。

（二）采购人根据本次采购项目提出的特定条件证明材料：

（1）水利工程质量检测单位资质证明材料

具有相应水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位资质证书，其中岩土工程、混凝土工程、量测3个类别均为乙级或以上资质；具有相应主管部门颁发的检验检测机构计量认证CMA资质认定证书；供应商拟派的项目负责人具有水利类专业工程师及以上资格证书、水利工程质量检测员具有相应水利类专业工程师及以上资格证书等。

（三）落实政府采购政策需满足资格要求的证明材料（非实质性要求）：

本项目不专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）采购。

二、其他类似效力要求证明材料：

1. 法定代表人/单位负责人身份证明书原件（格式见第六章）；加盖公章的法定代表人/单位负责人身份证复印件；

2. 法定代表人/单位负责人授权书原件（格式见第六章）及加盖公章的授权代表身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与谈判的，则可不提供）；

3. 参加本次政府采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函原件并加盖公章，格式见第六章）；

4. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的供应商不得参与本次政府采购活动。相关主体信用记录以“ 信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）等网站查询结果为准（供应商可以不在响应文件中提供信用记录查询结果，评审当天，代理机构工作人员将在有关网站查询供应商在首次响应文件递交截止时间前的信用信息记录，并将查询记录和证据存档；在“信用中国”网站未查询到公司基本信息的，查询时视为未被列入“信用中国”失信记录名单）。

注：1、以上内容装订成资格性响应文件。2、以上要求提供的资格证明文件请加盖公章。3、证明材料的影印件、打印件与复印件具有同等效力。4、响应文件中根据采购文件要求提供的供应商的资格、资质性及其他类似效力要求的证明材料，均应在有效期内。如有效期已经届满，但根据国家或行业主管部门规定可以延期使用的，应在响应文件中另附可以延期使用的证明材料。5、相同的证明材料只需提供壹份。

第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目背景

根据《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）第五十五条规定：县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构、受委托的水利工程质量监督机构履行监督检查职责时，依法采取下列措施： 进入被监督检查工程现场和其他相关场所进行检查、抽样检测等。针对我市水利建设工程点多面广，型式多种多样，条件错综复杂，为加强我市水利工程建设质量监督工作，非常有必要开展水利工程建设质量监督检测工作。

二、服务内容及要求

（一）、服务内容

2025年水利工程建设质量监督检测服务。

（二）、服务要求

1、监督检查技术要求

- 《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）；

- 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）；

- 《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）；

- 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）；

- 《四川省土石坝施工质量第三方检测规范》（DB∕T 51-2202-2016)。

2、检测限价表

2.1 原材料、中间产品及构（部）件监督检测内容、项目及限价表：

| 工程名称 | 原材料种类及名称 |  | 检测项目 | 计价单位 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 种类/规格 |  |  |  |
| 岩土工程 | 土料 | 防渗料 | 颗粒分析，土粒比重，天然密度，天然含水率，液限塑限，（最大干密，最优含水率），有机质含量，水溶盐，PH值，分散性 | 1组 | 1200 |
|  | 砂砾石 | 填料 | 颗粒分析，颗粒比重、密度，含泥量，砂砾颗粒母岩矿物成分，砾石块抗压强度（干、饱和、冻融） | 1组 | 2856 |
|  | 堆石料 | 原岩 | 岩石矿物成分，硫化物及硫酸盐含量，颗粒密度，密度，吸水率，冻融损失率，抗压强度（干、饱和、冻融） | 1组 | 2880 |
|  | 砌石料 | 原岩 | 岩石矿物成分，硫化物及硫酸盐含量，颗粒密度，密度，吸水率，冻融损失率，抗压强度（干、饱和、冻融） | 1组 | 2880 |
|  | 土工布 |  | 单位面积质量，厚度，拉伸强度，撕裂强度，CBR顶破强度，伸长率，垂直渗透系数，等效孔径 | 1组 | 1404 |
|  | 复合土工膜 |  | 单位面积质量、厚度、密度、 拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、胀破强度、顶破强度、刺破强度、渗透系数、抗渗强度、焊接强度 | 1组 | 1614 |
|  | 土工格栅 |  | 尺寸偏差、炭含量、拉伸强度、标称伸长率 | 1组 | 600 |
| 普通混凝土工程 | 水泥 | 普通硅酸盐水泥 | 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度（抗压强度、抗折强度）、比表面积、烧失量、三氧化硫 | 1组 | 1217 |
|  | 粗骨料 | 人工 | 表观密度、吸水率、压碎指标、坚固性、、超逊径、含泥量、泥块含量、软弱颗粒含量、针片状含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量。 | 1组 | 1800 |
|  |  | 天然 | 表观密度、吸水率、压碎指标、坚固性、、超逊径、含泥量、泥块含量、软弱颗粒含量、针片状含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量。 | 1组 | 1800 |
|  | 细骨料 | 人工 | 表观密度、细度模数、石粉含量、表面含水率，泥块含量、坚固性，硫化物及硫酸盐含量、云母含量，轻物质含量，有机质含量，亚甲蓝MB值。 | 1组 | 1500 |
|  |  | 天然 | 表观密度、细度模数、表面含水率、含泥量、坚固性、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量 | 1组 | 1500 |
|  | 减水剂 |  | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1h经时变化量，抗压强度比、收缩率比。 | 1组 | 1800 |
|  | 速凝剂 |  | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1h经时变化量，抗压强度比、收缩率比。 | 1组 | 1800 |
|  | 引气剂 |  | 减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性，含气量1h经时变化量。 | 1组 | 2100 |
|  | F粉煤灰 | Ⅰ级灰 | 活性指数、需水量比、细度、安定性、烧失量、三氧化硫、含水量、密度。 | 1组 | 1219 |
|  |  | Ⅱ级灰 | 活性指数、需水量比、细度、安定性、烧失量、三氧化硫、含水量、密度。 | 1组 | 1219 |
|  | 拌和水 |  | SO42-含量、CL-含量、PH值、不溶物和可溶物、碱含量 | 1组 | 981 |
|  | 钢筋 | Φ | 表面质量、公称直径、公称质量、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率。 | 1组 | 360 |
|  | 钢筋焊接 | Φ | 外观、拉伸、弯曲、搭接焊搭接长度 | 1组 | 240 |
|  | 铜止水 |  | 几何尺寸、抗拉强度、扯断伸长率 | 1组 | 724 |
|  | 铜止水焊接 |  | 焊接外观，搭接长度，抗拉强度 | 1组 | 573 |
|  | 橡胶止水 |  | 几何尺寸、硬度（邵尔A）、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、老化性能。 | 1组 | 990 |
|  | 橡胶止水粘结 |  | 粘结外观，粘结长度，拉伸强度 | 1组 | 480 |
|  | 聚乙烯闭孔泡沫板 |  | 表观密度、抗拉强度、抗压强度、撕裂伸长率、撕裂强度、加热变形、吸水率、硬度、压缩永久变形 | 1组 | 1440 |
|  | 沥青杉板 |  | 规格、控制水份、沥青浸泡或涮涂 | 1组 | 585 |
|  | 混凝土试块 | 混凝土 | 抗压 | 1组 | 120 |
|  |  |  | 抗冻 | 1组 | 288 |
|  |  |  | 抗渗 | 1组 | 681 |
|  |  |  | 抗冲磨强度 | 1组 | 2593 |
|  |  |  | 心样抗压强度 | 1组 | 600 |
|  |  | 砂浆 | 抗压 | 1组 | 48 |
|  |  |  | 抗冻 | 1组 | 1122 |
|  |  |  | 抗渗 | 1组 | 480 |
|  |  | 喷射混凝土 | 抗压 | 1组 | 360 |
| 沥青混凝土工程 | 沥青 |  | 针入度、针入度指数PIc、软化点R＆B、60。C动力黏度、10。C延度、含蜡量（蒸馏法）、闪点、溶解度、密度、薄膜加热后质量变化、薄膜加热后残留针入度比（25。C）、薄膜加热后残留延度10。C | 1组 | 3600 |
|  | 沥青砼粗骨料 |  | 超逊径率、表观密度、吸水率、含泥量、针片状颗粒含量、压碎率、坚固性、与沥青粘附性 | 1组 | 1500 |
|  | 沥青砼细骨料 |  | 超径率、表观密度、吸水率、含水率、含泥量、级配、坚固性、有机质含量、水稳定等级 | 1组 | 1500 |
|  | 沥青砼填料 |  | 密度，含水率，细度，亲水系数 | 1组 | 705 |
|  | 沥青砼掺料 |  | 按产品相应的技术标准。木质素纤维掺料【纤维长度，灰分含量，pH值，吸油率，含水率】 | 1组 | 1065 |
|  | 沥青混凝土混合料马歇尔试件 |  | （最大）密度，密度，渗透系数，斜坡流淌值，单轴压缩，小梁弯曲，静三轴 | 1组 | 9000 |
| 管道安装 | 压力钢管 | 外观 | 污点，斑点，绣蚀、破损，管口平面度 | 1节 | 225 |
|  |  | 结构尺寸 | 外径，内径，壁厚，周长差，钢管纵缝对口径向错边量，钢管环缝对口径向错边，圆度 | 1节 | 690 |
|  |  | 防腐质量 | 防腐层厚度，防腐层附着力 | 1节 | 360 |
|  |  | 焊缝外观 | 裂纹、焊瘤、飞溅、电弧擦伤、夹渣、咬边、表面气孔、错边量、焊缝边缘直线度、焊缝（未焊满、焊缝余高、焊缝宽度） | 全部 | 270 |
|  |  | 焊缝探伤 | 焊缝超声探伤 | 1条 | 210 |
|  |  | 材料性能 | 拉伸性能，布氏硬度 | 1组 | 744 |
|  | 球墨铸铁管 | 表面质量 | 裂纹，重皮，管的外涂层与内衬 | 1节 | 330 |
|  |  | 尺寸 | 外径，内径，壁厚，（承插管、法兰接口管）长度，直线度，插口壁厚，插口外径，承口功能性内径，承口深度 | 1节 | 600 |
|  |  | 材料性能 | 拉伸性能，布氏硬度 | 1组 | 819 |
|  |  | 胶圈外观 | 颜色，杂质，气孔，裂缝，凹凸，扭曲，接头错位 | 3只 | 300 |
|  |  | 胶圈尺寸 | 内径，截面直径 | 3只 | 234 |
|  |  | 胶圈性能 | 硬度，扯断伸长率，拉伸强度，压缩永久变形，热老化性能，压缩应力松弛，耐臭氧，结合强度 | 1组 | 2160 |
|  | 预应力钢筒混凝土管 | 管外观质量 | 水泥砂浆保护层，管芯混凝土内壁，承插口端面混凝土，承口工作面，插口工作面，管体裂缝（内壁裂缝、水泥砂保护层） | 1节 | 294 |
|  |  | 管尺寸 | 管子内径，管节长度，承口工作面内径，插口工作面外径，承口深度，插口长度，承插口椭圆度，承插口端面倾斜度，水泥砂浆保护层厚度 | 1组 | 525 |
|  |  | 管性能 | 内压抗裂性能，外压抗裂性能，管芯混凝土抗压强度，保护层水泥砂浆抗压强度，保护层水泥砂浆吸水率 | 1节 | 1440 |
|  |  | 胶圈外观 | 颜色，杂质，气孔，裂缝，凹凸，扭曲，接头错位 | 3只 | 300 |
|  |  | 胶圈尺寸 | 内径，截面直径 | 3只 | 234 |
|  |  | 胶圈性能 | 硬度，扯断伸长率，拉伸强度，压缩永久变形，热老化性能，压缩应力松弛，耐臭氧，结合强度 | 1组 | 1851 |

说明：以上单价为含税价格，包含检测单位开展监督检测所需费用以及配合采购人开展监督巡查所需费用（含人员、设备、交通、食宿等）。单项检测内容含多项检测项目按检测项目中检测指标比例支付。

2.2工程实体监督检测主要内容、项目及限价表：

| 工程名称 | 单元 | 检测内容、项目及数量 |  |  | 计价单位 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测内容 | 检测项目 | 检测数量 |  |  |
| 地基处理及支护 | 固结灌浆 | 钻孔参数及压水 | 孔位偏差，孔深，孔径，孔序，检查孔透水率监测 | 压水监测1孔 | 1个检测单元 | 2028 |
|  |  |  |  | 其他3孔 |  |  |
|  |  | 声波测试 | 弹性波速 | 1孔 | 1个检测单元 | 960 |
|  | 帷幕灌浆 | 钻孔参数及压水 | 孔位偏差，孔深，孔径，孔序，检查孔透水率监测 | 压水监测1孔 | 1个检测单元 | 2028 |
|  |  |  |  | 其他3孔 |  |  |
|  | 回填灌浆 | 钻孔参数及压浆 | 孔位偏差，孔深，孔径，孔序，检查孔单孔压浆试验或双孔连通试验监测 | 压浆监测1孔或1对孔 | 1个检测单元 | 2028 |
|  |  |  |  | 其他3孔 |  |  |
|  | 锚喷支护 | 锚杆锚孔及喷层 | 锚杆（规格及数量、长度、抗拔力），锚孔（间距，孔斜)，钢筋网格间距，喷射，喷护面平整度，混凝土抗压强度 | 抗压强度1组 | 1个检测单元 | 1050 |
|  |  |  |  | 其他3点或根 |  |  |
|  | 钻孔灌注桩 | 钻孔参数、钢筋笼及桩 | 钻孔（孔位偏差、孔深、孔底沉渣厚度），钢筋笼（主筋长度、主筋直径、主筋间距、箍筋直径、箍筋间距），桩（桩顶直径、桩顶高程、桩身完整性） | 桩1根 | 1个检测单元 | 2280 |
|  |  |  |  | 其他3点 |  |  |
| 岩土工程 | 开挖 | 基础 | 边界清理，基坑（槽）尺寸，建基面高程，边坡坡度及台阶宽度，建基面质量（参照地质编录或波速检测），松动岩块清理，孔洞处理，基面平整度 | 尺寸量测3断面 | 1个检测单元 | 1440 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 岸坡 | 岸坡清理边界，开挖岸坡坡度及台阶宽度，岸坡坡面质量（参照地质编录或波速检测），松动岩块清理，反坡处理，孔洞处理，坡面平整度 | 尺寸量测3断面 | 1个检测单元 | 1440 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 洞室 | 开挖断面尺寸，底板高程，轴线偏差，围岩质量（参照地质编录或波速检测），松动岩块清理，孔洞处理，洞面平整度 | 尺寸量测3断面 | 1个检测单元 | 3000 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  | 土料填筑料（防渗料） | 铺填 | 铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸 | 断面尺寸纵横2个断面 | 1个检测单元 | 600 |
|  |  |  |  | 其他1次 |  |  |
|  |  | 压实 | 填筑干密度、颗粒分析，土粒比重，天然密度，天然含水率，液限塑限，击实（最大干密，最优含水率） | 1组 | 1个检测单元 | 1916 |
|  |  | 物理力学 | 压缩模量及系数、三轴抗剪强度（UU、CU、CD）、渗透系数及临界坡降 | 1组 | 1个检测单元 | 6000 |
|  | 砂卵石料(包括反滤料）填筑 | 铺填 | 铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸 | 断面尺寸纵横2个断面 | 1个检测单元 | 600 |
|  |  |  |  | 其他1次 |  |  |
|  |  | 压实 | 填筑干密度、级配（最大粒径、≤5mm含量、≤0.075mm含量）、比重、（最大、最小）密度、相对密度 | 1组 | 1个检测单元 | 1958 |
|  |  | 物理力学 | 压缩模量及系数、三轴抗剪强度（CD）、渗透系数及临界坡降 | 1组 | 1个检测单元 | 12741 |
|  | 软岩堆石料（包括石渣料、砾石土防渗料）填筑 | 铺填 | 铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸 | 断面尺寸纵横2个断面 | 1个检测单元 | 600 |
|  |  |  |  | 其他1次 |  |  |
|  |  | 压实 | 填筑干密度，级配（最大粒径、≤5mm含量、≤0.075mm含量），比重，击实（最大干密度、最优含水率）或表面振动器法（最大、最小）干密度，压实度 | 1组 | 1个检测单元 | 2100 |
|  |  | 物理力学 | 压缩模量及系数，三轴抗剪强度（UU、CU、CD），渗透系数及临界坡降 | 2组 | 1个检测单元 | 14661 |
|  | （硬岩）堆石料填筑 | 铺填 | 铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸 | 断面尺寸纵横2个断面 | 1个检测单元 | 600 |
|  |  |  |  | 其他1次 |  |  |
|  |  | 压实 | 填筑干密度，级配（最大粒径、≤5mm含量、≤0.075mm含量），比重，表面振动器法（最大、最小）干密度，孔隙率 | 1组 | 1个检测单元 | 2100 |
|  |  | 物理力学 | 压缩模量及系数，三轴抗剪强度（CD），渗透系数及临界坡降 | 1组 | 1个检测单元 | 14361 |
|  | 干砌石 | 砌石表观质量 | 外观（新鲜、完整、质地坚硬、不得有剥落层和裂纹），规格形状，饱和抗压强度 | 全部 | 1个检测单元 | 720 |
|  |  | 砌筑质量 | 错缝竖砌，石块紧靠、垫塞稳固，大块压边。砂浆勾缝平顺、饱满。 | 全部 | 1个检测单元 | 360 |
|  |  | 几何尺寸 | 表面平整度、厚度、坡度 | 3~5点 | 1个检测单元 | 480 |
|  | 浆砌石 | 砌石表观质量 | 外观（新鲜、完整、质地坚硬、不得有剥落层和裂纹），规格形状，饱和抗压强度 | 全部 | 1个检测单元 | 720 |
|  |  | 砌筑质量 | 塞缝饱满，砌缝密实，无架空，平缝缝宽，竖缝缝宽、试坑容重 | 全部 | 1个检测单元 | 360 |
|  |  | 砌筑砂浆 | 抗压强度、饱满度 | 1组 | 1个检测单元 | 277 |
|  | 混凝土预制块护坡砌筑 | 混凝土砌块 | 外观（表面平整、无掉角、断裂），强度、尺寸 | 全部 | 1个检测单元 | 600 |
|  |  | 砌筑质量 | 平整、稳固、缝线规则、塞缝饱满，砌缝密实、表面平整度 | 全部 | 1个检测单元 | 360 |
|  |  | 砌筑砂浆 | 抗压强度、饱满度 | 1组 | 1个检测单元 | 277 |
|  | 土工膜 | 土工膜芯墙 | 外观检查（孔洞、气泡、细点、取样试验），与混凝土防渗墙连接，铺设检查（“之”字形褶皱高度、铺设平顺，松紧度）， 焊接质量检测（焊接方式，焊接宽度、虚焊、漏焊、取样试验），与坝顶结构连接 | 检查项目全部 | 1个检测单元 | 1500 |
|  |  |  |  | 量测项目3点 |  |  |
|  |  |  |  | 取样试验1组 |  |  |
|  | 土工格栅 | 土工格栅护坡 | 土工格栅（种类、规格、网孔边长），清理下承层，铺设（铺放位置、范围、平整度、拉紧、起皱、绑扎、固定），搭接宽度，摊铺上层路基土，碾压（密实度、平整度、顶面高程、尺寸） | 检查项目全部 | 1个检测单元 | 1350 |
|  |  |  |  | 量测项目3点 |  |  |
|  |  |  |  | 取样试验1组 |  |  |
|  | PVC排水管 |  | 排水管（直径、长度、进水口土工布包扎），排水管安装（排距、孔距、倾斜） | 检查项目全部 | 1个检测单元 | 1020 |
|  |  |  |  | 量测项目3点 |  |  |
| 混凝土工程 | 混凝土结构 | 外观及缺陷 | 重要部位缺损、麻面、蜂窝、孔洞、错台、跑膜、掉角 | 全部 | 1个检测单元 | 180 |
|  |  | 表面质量 | 平整度、垂直度、平顺度 | 5点 | 1个检测单元 | 180 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝（宽度、深度、走向） | 全部 | 1个检测单元 | 300 |
|  |  | 性能 | 回弹强度、碳化深度 | 回弹10测区 | 1个检测单元 | 720 |
|  |  |  |  | 碳化3点 |  |  |
|  |  | 无损 | 钢筋扫描（布筋、保护层厚） | 2条测线 | 1个检测单元 | 720 |
|  | 分缝止水 | 缝及嵌缝 | 缝宽、缝面平整度、填充料及填充 | 两端分缝 | 1个检测单元 | 180 |
|  |  | 铜止水安装 | 止水带焊接、接头抗拉强度、嵌入混凝土中宽度、埋入混凝土深度、安装中心、两侧平段倾斜 | 1端分缝 | 1个检测单元 | 780 |
|  |  | 橡胶止水安装 | 止水带焊接、接头抗拉强度、嵌入混凝土中宽度、埋入混凝土深度、安装中心、两侧平段倾斜 | 1端分缝 | 1个检测单元 | 900 |
|  | 钻孔灌注桩 | 造孔质量 | 孔深、入基岩深度、孔底淤积厚度、孔内泥浆性能 | 1孔次 | 1个检测单元 | 317 |
|  |  | 钢筋笼 | 主筋（规格，数量，长度），箍筋（规格，间距），钢筋笼（直径、圆度） | 3个断面/（30m以内） | 1个检测单元 | 228 |
|  |  | 成桩质量 | 混抗压强度试件、抗渗等级试件、桩顶高、桩顶直径 | 试验1组 | 1个检测单元 | 1080 |
|  |  |  |  | 量测3点 |  |  |
|  |  | 完整性 | 双孔对穿声波 | 3个剖面 | 1个检测单元 | 1080 |
|  |  |  | 低应变 | 1根 | 1个检测单元 | 462 |
|  | 混凝土防渗墙 | 槽孔质量 | 孔深、入基岩深度、孔底淤积厚度、孔内泥浆性能 | 1孔次 | 1个检测单元 | 360 |
|  |  | 钢筋笼 | 主筋（规格，数量，长度），箍筋（规格，间距），钢筋笼（直径、圆度） | 3个断面 | 1个检测单元 | 228 |
|  |  | 成墙质量 | 混抗压强度试件、抗渗等级试件、墙顶高、墙顶厚 | 试验1组 | 1个检测单元 | 1080 |
|  |  |  |  | 量测3点 |  |  |
|  |  | 检查孔 | 心样抗压强度、透水率监测 | 1孔 | 1个检测单元 | 1680 |
|  |  | 无损 | 单孔声波、双孔弹性波成像 | 1孔或1对/（30m以内） | 2个检测单元 | 2400 |
| 沥青混凝土 | 芯墙 | 尺寸 | 中心线偏差，宽度，厚度，外观缺陷、表面平整 | 检查1次 | 1个检测单元 | 300 |
|  |  |  |  | 量测3个断面 |  |  |
|  |  | 质量 | 渗气检测或核子密度检测 | 1点/10～ 30m长 | 1个检测单元 | 1140 |
|  |  | 心样 | 密度、孔隙率、渗透系数、沥青含量、矿料级配，抗压强度，小梁弯曲，三轴强度 | 1组 | 1个检测单元 | 5376 |
| 碾压混凝土 | 铺筑 | 工序质量 | VC值，骨料分离情况，两个碾压层间隔时间，混凝土加水拌和至碾压完毕时间，入仓温度 | 试验1组 | 1个检测单元 | 414 |
|  |  |  |  | 量测3点 |  |  |
|  |  |  |  | 其他1次 |  |  |
|  | 碾压 | 工序质量 | 碾压效率，激振力，滚筒尺寸，振动频率、 振幅，行走速度 | 1次 | 1个检测单元 | 294 |
|  |  | 碾压质量 | 试块抗压强度 | 1组 | 1个检测单元 | 240 |
|  |  |  | 表观密度（核子水分密度仪或压实密度计） | ３点 | 1个检测单元 | 720 |
|  | 成缝 | 成缝方式 | 机具切制或设置诱导孔或设置填缝材料 | 1次 | 1个检测单元 | 150 |
|  |  | 横缝 | 缝面位置，缝的结构形式，缝内填充材料 | 3点 | 1个检测单元 | 180 |
|  | 碾压混凝土体 | 钻孔压水试验监测 | 钻孔压水（≥2孔/每块段）（≥2段/10000m3）， | 3段/1孔 | 1个检测单元 | 1230 |
|  |  | 孔内电视 | 钻孔电视：（≥2孔/每块段） | 30m/1孔 | 1个检测单元 | 2088 |
|  |  | 孔内声波 | 钻孔声波：（≥2孔/每块段） | 30m/1孔 | 1个检测单元 | 1500 |
|  |  | 钻孔心样编录 | 钻孔心样编录：RQD、层间接触、空腔或气泡数等 | 30m/1孔 | 1个检测单元 | 450 |
|  |  | 代表心样取样试验（性能检测） | 代表心样取样试验（性能检测）：抗压、劈拉（10个/组）【块石体积比在1/3-1/4范围内】 | 10组 | 1个检测单元 | 4080 |
| 管道安装 | 土石方与地基处理 | 沟槽开挖与支护 | 尺寸（槽底高程，槽底中线，每侧宽度，沟槽边坡），支撑（材料、强度、刚度、稳定）， | 3断面 | 1个检测单元 | 936 |
|  |  | 地基处理 | 原状地基土：扰动、水浸泡或受冻，地基类型（地质编录），承载力（动力触探法） | 试验1组 | 1个检测单元 | 1080 |
|  |  |  |  | 3断面 |  |  |
|  |  |  | 混凝土基础：混凝土强度，厚度 | 试验1组 | 1个检测单元 | 600 |
|  |  |  |  | 3断面 |  |  |
|  |  |  | 砂石基础：砂石颗粒级配，填筑厚度，压实度 | 试验1组 | 1个检测单元 | 1080 |
|  |  |  |  | 3断面 |  |  |
|  |  | 沟槽回填 | 回填料颗料级配，回填高程，表面应平整，回填料压实度 | 试验1组/每层 | 1个检测单元 | 1080 |
|  |  |  |  | 其他3断面 |  |  |
|  | 钢管安装 | 焊接接口 | 裂纹、焊瘤、飞溅、电弧擦伤、夹渣、咬边、表面气孔、错边量、焊缝边缘直线度、焊缝（未焊满、焊缝余高、焊缝宽度） | 全部 | 1个检测单元 | 960 |
|  |  |  | 焊缝超声探伤 | 1端面 | 1个检测单元 | 180 |
|  |  | 法兰接口 | 法兰与管道同心度，高强度螺栓的终拧扭矩，钢管及管件防腐层质量检查，橡胶圈（安装位置，扭曲、外露、沿圆周各点应与承口端面等距偏差） | 1次或点 | 1个检测单元 | 1455 |
|  | 球墨铸铁管安装 | 材料进场检查 | 管及管件、橡胶圈的产品种类、合格证 | 1次 | 1个检测单元 | 120 |
|  |  | 承插口连接 | 两管节中轴线应保持同心，承口插口（破损、变形、开裂），插口推入深度 | 1次或点 | 1个检测单元 | 360 |
|  |  | 法兰接口连接 | 法兰与管道同心度，高强度螺栓的终拧扭矩，钢管及管件防腐层质量检查，橡胶圈（安装位置，扭曲、外露、沿圆周各点应与承口端面等距偏差） | 1次或点 | 1个检测单元 | 720 |
|  | 预应力钢筒混凝土管安装 | 材料进场检查 | 管及管件、橡胶圈的产品种类、合格证 | 1次 | 1个检测单元 | 120 |
|  |  | 柔性接口 | 橡胶圈（位置、无扭曲、外露），承口 插口（破损、开裂），双道橡胶圈的 | 1次或点 | 1个检测单元 | 1200 |
|  |  |  | 单口水压试验 |  |  |  |
|  |  | 刚性接口 | 水泥砂浆抗压强度，混凝土试块抗压强度，外观（开裂、空鼓、脱落），接口的宽度，接口的填缝（密实、光洁、平整） | 1次或点 | 1个检测单元 | 960 |
|  | 钢筋混凝土管桥 | 外观及缺陷 | 重要部位缺损、麻面、蜂窝、孔洞、错台、跑膜、掉角 | 全部 | 1个检测单元 | 240 |
|  |  | 表面质量 | 平整度、垂直度、平顺度 | 5点 | 1个检测单元 | 298 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝（宽度、深度、走向） | 全部 | 1个检测单元 | 348 |
|  |  | 性能 | 回弹强度、碳化深度 | 回弹10测区 | 1个检测单元 | 900 |
|  |  |  |  | 碳化3点 |  |  |
|  |  | 无损 | 钢筋扫描（布筋、保护层厚） | 2条测线 | 1个检测单元 | 690 |
|  |  | 缝及嵌缝 | 缝宽、缝面平整度、填充料及填充 | 两端分缝 | 1个检测单元 | 169 |
|  |  | 支座 | 类型、外观 |  |  | 120 |
|  | 钢筋混凝土镇支墩 | 外观及缺陷 | 重要部位缺损、麻面、蜂窝、孔洞、错台、跑膜、掉角 | 全部 | 1个检测单元 | 240 |
|  |  | 表面质量 | 平整度、垂直度、平顺度 | 5点 | 1个检测单元 | 297 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝（宽度、深度、走向） | 全部 | 1个检测单元 | 300 |
|  |  | 性能 | 回弹强度、碳化深度 | 回弹10测区 | 1个检测单元 | 720 |
|  |  |  |  | 碳化3点 |  |  |
|  |  | 无损 | 钢筋扫描（布筋、保护层厚） | 2条测线 | 1个检测单元 | 690 |
|  |  | 缝及嵌缝 | 缝宽、缝面平整度、填充料及填充 | 两端分缝 | 1个检测单元 | 159 |
|  | (砖)砌筑井室 | 砖质量 | 边角整齐，色泽均匀，尺寸，抗压强度 | 试验1组 | 1个检测单元 | 360 |
|  |  |  |  | 其他10块 |  |  |
|  |  | 砌筑质量 | 内外搭砌，上下错缝，灰缝横平竖直，厚薄均匀，塞缝饱满，砌筑砂浆抗压强度 | 试验1组 | 1个检测单元 | 480 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 井室 | 断面尺寸，顶、底高程 | 2断面或点 | 1个检测单元 | 300 |
| 水工建筑物结构尺寸 | 大坝结构尺寸 | 混凝土坝 | 坝顶高程、坝顶宽度、轴线偏差、坡度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 720 |
|  |  | 土石坝 | 坝顶高程、坝顶宽度、轴线偏差、坡度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 720 |
|  |  | 马道 | 顶高程、宽度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 420 |
|  | 泄洪建筑物结构尺寸 | 进口 | 墙顶高程、底板（溢流堰顶部）高程、水闸轴线偏差、坡度、宽度、长度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 960 |
|  |  | 消力池 | 墙顶高程、底板高程、坡度、宽度、长度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 900 |
|  | 引水建筑物 | 进口 | 墙顶高程、底板（溢流堰顶部）高程、水闸轴线偏差、坡度、宽度、长度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 960 |
|  | 过水建筑物 | 渠道 | 渠顶高程、底板高程、轴线偏差、坡度、渠顶宽、渠底宽 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 960 |
|  |  | 水闸 | 闸底板高程、闸顶高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 960 |
|  |  | 隧洞 | 隧洞底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 900 |
|  |  | 渡槽 | 渡槽底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 900 |
|  |  | 涵管 | 涵管底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 900 |
|  |  | 倒虹吸 | 倒虹吸底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 900 |
|  | 输水管道 | 管道 | 输水管道底板高程，轴线偏差，纵向坡度， | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 540 |
|  | 护坡及挡墙 | 面板 | 坡比，块段尺寸，厚度、轴线偏差 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 720 |
|  |  | 框格梁 | 坡比，框格梁截面尺寸，梁尺寸， | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 540 |
|  |  | 重力式挡墙 | 墙高、墙顶宽、墙底宽、墙底坡角、墙背倾角、轴线偏差、墙基埋深 | 3条横断面或点 | 1个检测单元 | 1200 |
|  | 其他 | 排架结构 | 柱距，跨度，净高，柱截面尺寸，梁截面尺寸 | 3点 | 1个检测单元 | 540 |
|  |  | 拱式结构 | 跨度，矢跨比，净高，拱圈截面尺寸，拱上结构截面尺寸，拱肋数 | 3点 | 1个检测单元 | 480 |
|  |  | 重力墩 | 重力墩截面尺寸，重力墩高，墩帽结构尺寸 | 3点 | 1个检测单元 | 360 |
|  |  | 独立基础 | 基础截面尺寸，高度，台阶尺寸 | 3点 | 1个检测单元 | 360 |
| 金属结构 | 外观和运行情况检测 | 闸门门体外观情况 | 门体的变形、扭曲等； | 1次 | 1扇门 | 600 |
|  |  |  | 主梁、支臂、纵梁、边梁、小横梁、面板等构件的损伤、变形等； | 全部 | 1扇门 | 1440 |
|  |  |  | 主要受力焊缝的表面缺陷； | 全部 | 1扇门 | 960 |
|  |  |  | 连接螺栓的损伤、 变形、 缺件及紧固状况等； | 全部 | 1扇门 | 1110 |
|  |  | 闸门支承行走装置外观情况 | 闸门主轮( 滑道) 、侧向支承、反向支承的转动、 润滑、磨损、表面裂纹、损伤、缺件状况等； | 全部 | 1扇门 | 1320 |
|  |  |  | 闸门支铰的转动、润滑状况．支铰的变形、损伤状况； | 全部 | 1扇门 | 1200 |
|  |  |  | 人字闸门顶枢、底枢的转动、润滑及腐蚀状况。 | 全部 | 1扇门 | 1110 |
|  |  | 闸门吊杆、吊耳外观检测 | 吊杆的损伤和变形，吊杆之间的连接状况； | 全部 | 1扇门 | 1200 |
|  |  |  | 吊耳的损伤和变形，吊耳与闸门的连接状况； | 全部 | 1扇门 | 1440 |
|  |  |  | 吊杆与吊耳的连接状况； | 全部 | 1扇门 | 1200 |
|  |  | 闸门止水装置外观情况； | 柔性止水的磨损、老化、龟裂、破损、脱落等； | 全部 | 1扇门 | 978 |
|  |  |  | 刚性止水的磨蚀、变形等； | 全部 | 1扇门 | 960 |
|  |  |  | 止水压板、垫板、挡板的损伤、变形、缺件及腐蚀状况等； | 全部 | 1扇门 | 900 |
|  |  |  | 螺栓的损伤、变形、缺件、紧固状况等。 | 全部 | 1扇门 | 960 |
|  |  | 闸门埋件外观情况 | 主轨、侧轨、反轨、止水座板、闸槽护角的磨损、脱落、错位等；铰座的表面缺陷、损伤等； | 全部 | 1扇门 | 1200 |
|  |  |  | 底槛的变形 损伤、错位等； | 全部 | 1扇门 | 900 |
|  |  |  | 门楣、钢胸墙的变形、磨损、错位等； | 全部 | 1扇门 | 960 |
|  |  | 闸门平压设备（充水阀或旁通阀） 外观情况 | 设备的完整性及操作方便性； | 全部 | 1扇门 | 600 |
|  |  |  | 吊杆和阀体的变形、损伤及腐蚀状况等。 | 全部 | 1扇门 | 690 |
|  |  | 闸门锁定装置外观情况 | 锁定装置的操作方便性和灵活性； | 全部 | 1扇门 | 660 |
|  |  |  | 锁定装置的变形、损伤、缺件状况等。 | 全部 | 1扇门 | 660 |
|  | 固定卷扬式启闭机运行情况检测 | 机架检测 | 门架( 桥架) 检测应包括挠度、变形、 损伤、焊缝表面缺陷及腐蚀状况检测等，连接螺栓完整性及扭紧程度检测。 | 挠度量测1次 | 1机架 | 1800 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 制动器检测 | 制动器检测应包括制动轮表面缺陷、粗糙度、硬度状况检测等。 | 硬度3点 | 1台机 | 1500 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 减速器检测 | 减速器检测应包括齿轮副的啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、胶合状况检测；减速器的油质、油量、渗漏 | 硬度3点 | 1台机 | 2520 |
|  |  |  | 检测等。齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。 | 其他全部 |  |  |
|  |  | 卷筒及开式齿轮副检测 | 卷筒及开式齿轮副检测应包括卷筒表面、 辐板、轮缘、轮毂的表面缺陷、损伤、裂纹、腐蚀状况检测；开式齿轮副的润滑状况、啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、腐蚀状况检测等；齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。 | 硬度3点 | 1台机 | 2400 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 传动轴及联轴器检测 | 传动轴及联轴器检测应包括表面缺陷、 变形、裂纹状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1680 |
|  |  | 滑轮组检测 | 滑轮组检测应包括表面缺陷、磨损、损伤、变形、腐蚀状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1680 |
|  |  | 钢丝绳检测 | 钢丝绳检测应包括钢丝绳的磨损、变形、 绳径减小、断丝、润滑、腐蚀状况检测等。钢丝绳末端与卷筒及闸门吊点的固定状况检查，钢丝绳在卷筒表面的最小缠绕圈数及排列状况检查，排绳器的运行状况。 钢丝绳检测应按GB/T 5972的规定执行。 | 全部 | 1台机 | 1800 |
|  | 移动式启闭机运行情况检测 | 门架( 桥架) 检测 | 门架( 桥架) 检测应包括挠度、变形、 损伤、焊缝表面缺陷及腐蚀状况检测等，连接螺栓完整性及扭紧程度检测。 | 挠度量测1次 | 1机架 | 1872 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 制动器检测 | 制动器检测应包括制动轮表面缺陷、粗糙度、硬度及腐蚀状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1536 |
|  |  | 减速器检测 | 减速器检测应包括齿轮副的啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、腐蚀、胶合状况检测；减速器的油质、油量、渗漏 | 硬度3点 | 1台机 | 2082 |
|  |  |  | 检测等。齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。 | 其他全部 |  |  |
|  |  | 卷筒及开式齿轮副检测 | 卷筒及开式齿轮副检测应包括卷筒表面、 辐板、轮缘、轮毂的表面缺陷、损伤、裂纹、腐蚀状况检测；开式齿轮副的润滑状况、啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、腐蚀状况检测等；齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。 | 硬度3点 | 1台机 | 2028 |
|  |  |  |  | 其他全部 |  |  |
|  |  | 传动轴及联轴器检测 | 传动轴及联轴器检测应包括表面缺陷、 变形、裂纹、腐蚀状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1452 |
|  |  | 滑轮组检测 | 滑轮组检测应包括表面缺陷、磨损、损伤、变形 腐蚀状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1200 |
|  |  | 钢丝绳检测 | 钢丝绳检测应包括钢丝绳的磨损、变形、 绳径减小、断丝、润滑、腐蚀状况检测等。钢丝绳末端与卷筒及闸门吊点的固定状况检查，钢丝绳在卷筒表面的最小缠绕圈数及排列状况检查，排绳器的运行状况。 钢丝绳检测应按GB/T5972的规定执行。 | 全部 | 1台机 | 1800 |
|  |  | 车轮检测 | 车轮检测应包括裂纹、磨损、龟裂、起皮等缺陷检测。车轮磨损严重时，应进行踏面硬度检测。 | 全部 | 1台机 | 1110 |
|  |  | 轨道检测 | 轨道检测应包括轨距、侧向弯曲、轨面高差、接头间隙和错位检测等。 | 全部 | 1台机 | 1062 |
|  | 液压启闭机运行情况检测 | 机架检测 | 机架检测应包括损伤、变形、焊缝表面缺陷、腐蚀状况及机架与基础的固定状况检测。 | 全部 | 1台机 | 1884 |
|  |  | 液压缸检测 | 液压缸检测应包括缸体和缸盖的表面缺陷、损伤、变形、腐蚀状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1944 |
|  |  | 活塞杆检测 | 活塞杆检测应包括表面缺陷、磨损、变形、腐蚀状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1458 |
|  |  | 液压系统检测 | 液压系统检测应包括油箱、油泵、阀件、 管路的泄漏检测，阀件、仪表的灵敏度、 准确度检测等。 | 全部 | 1台机 | 1590 |
|  |  | 液压缸泄漏检测 | 液压缸泄漏检测应包括外部泄漏检测和内部泄漏检测。液压缸不应出现外部泄漏现象；因液压缸内部泄漏引起的闸门沉降量，在24h内不应大于100mm。 | 全部 | 1台机 | 1284 |
|  | 螺杆启闭机运行情况检测 | 机箱和机座检测 | 机箱和机座检测应包括表面缺陷、裂缝、损伤、腐蚀状况检测和潺油检查等。 | 全部 | 1台机 | 1896 |
|  |  | 螺杆和螺母、蜗杆和蜗轮检测 | 螺杆和螺母、蜗杆和蜗轮检测应包括表面缺陷、裂纹、变形、损伤、磨损及润滑状况检测等。 | 全部 | 1台机 | 1524 |
|  |  | 手动机构检测 | 手动机构检测应包括完整性和可操作性检测。 | 全部 | 1台机 | 630 |
|  | 电气设备和保护装置运行情况检测 | 接地可靠性 | 启闭机电气设备和供配电线路的绝缘及接地系统应进行可靠性检测。 | 全部 | 1台机 | 600 |
|  |  | 电缆敷设 | 启闭机动力线路及控制保护、操作系统的电缆线路等应进行敷设状况和老化状况检测。 | 全部 | 1台机 | 738 |
|  |  | 设备完整性 | 启闭机的现地控制设备或集中监控设备应进行设备完整性检测。 | 全部 | 1台机 | 744 |
|  |  |  | 启闭机荷载限制装置、行程控制装置、开度指示装置及仪表显示装置等应进行设备完整性检测。 | 全部 | 1台机 | 744 |
|  |  |  | 移动式启闭机缓冲器、夹轨器、锚定装置、风速仪、避雷器等应进行完整性检测。 | 全部 | 1台机 | 744 |
|  | 焊缝质量 | 焊缝外观质量 | 裂纹、焊瘤、飞溅、电弧擦伤、夹渣、咬边、表面气孔、错边量、焊缝边缘直线度、对接焊缝（未焊满、焊缝余高、焊缝宽度），角焊缝（角焊缝厚度不足、焊脚、焊脚不对称），端部转角 | 全部 | 1套门机 | 600 |
|  |  | 焊缝内部质量 | 受力焊缝超声探伤 | 1000mm/3条 | 1套门机 | 744 |
|  | 防腐层 | 外观 | 麻点、起泡、裂纹、脱落、碰伤、划痕 | 全部 | 1套门机 | 516 |
|  |  | 质量 | 层厚、附着力或结合强度 | 层厚5点 | 1套门机 | 732 |
|  |  |  |  | 其他3点 |  |  |
|  | 启闭力检测 | 设计工况启闭力检测。 | 启闭力检测应包括启门力检测、闭门力检测和持住力检测。 | 1次 | 1套门机 | 3000 |
|  | 启闭机运行状况检测 | 启闭机运行状况检测 | 启闭机的运行噪音； | 1次 | 1套门机 | 276 |
|  |  |  | 制动器的制动性能； | 1~3次 | 1套门机 | 240 |
|  |  |  | 滑轮组的转动灵活性； | 1~3次 | 1套门机 | 391 |
|  |  |  | 双吊点启闭机的同步偏差； | 闭合半开3点 | 1套门机 | 600 |
|  |  |  | 移动式启闭机的行走状况； | 1~3次 | 1套门机 | 600 |
|  |  |  | 荷载限制装置、行程控制装置、开度指示装置的精度及运行可靠性； | 1~3次 | 1套门机 | 396 |
|  |  |  | 移动式启闭机缓冲器、风速仪、夹轨器、锚定装置的运行可靠性； | 1~3次 | 1套门机 | 504 |
|  |  |  | 电动机的电流、电压、温升、转速； | 空满载2次 | 1套门机 | 600 |
|  |  |  | 现地控制设备或集中监控设备的运行可靠性。 | 1~3次 | 1套门机 | 468 |

说明：以上单价为含税价格，包含检测单位开展监督检测所需费用以及配合采购人开展监督巡查所需费用（含人员、设备、交通、食宿等）。单项检测内容含多项检测项目按检测项目中检测指标比例支付。

2.3 供应商应按照限价作统一的折扣率报价。

3、检测工作及报告要求

- 检测单位及检测工作应符合《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）的规定；

- 水利工程建设质量监督检测报告基本应满足《水利工程质量检测技术规程》（SL 734-2016）附录D《水利工程质量检测报告基本要求》；

按照采购人规定时间和要求提交监督检测报告一式五份。

4、其他要求

（1）监督检测服务供应商对检测结果有保密责任；

（2）监督检测服务供应商为开展监督检测工作承担安全生产责任。

三、商务要求

（一）合同履约期限：自合同签订之日起至2025年12月31日。

（二）付款时间及付款方式：

（1）各检测指标单价以成交供应商报价为准。成交供应商所有检测指标单价，均根据成交折扣率进行确定，委托所产生的最终检测费用以实际完成的工作量为准，进行核算。

（2）成交供应商在完成委托工程质量检测后，按照签订的检测合同和委托书，于提交符合要求的检测报告后15个工作日内向采购人申请支付检测费用，逾期不提交费用支付申请的，采购人不承担任何因此带来的损失，再次逾期的，采购人有权终止合同。采购人对成交供应商费用支付申请进行审查确认后予以支付检测费用。

（三）验收标准：按国家有关规定、谈判文件的要求、成交供应商的响应文件和承诺以及本项目合同约定标准进行验收。

（四）知识产权：归采购人所有。

第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性；如供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，其响应文件不作无效处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

四、响应文件封面的“正本/副本”为“正本”、“副本”二选一。

一、响应文件封面

### 正本/副本

XXXXXXXX项目

### 资

### 格

### 性

### 响

### 应

### 文

### 件

### 供应商名称：XXX（盖公章）

### 日      期：XX年XX月XX日

### 正本/副本

XXXXXXXX项目

### 其

### 他

### 响

### 应

### 文

### 件

### 供应商名称：XXX（盖公章）

日      期：XX年XX月XX日

二、承诺函

广元市水利水电综合服务中心：

### 我公司作为“XXX项目”的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、具备采购人根据本次采购项目提出的特定条件。

三、参加本项目政府采购活动的现任法定代表人及主要负责人在前三年内没有行贿犯罪记录。

四、在参加本次政府采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

六、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

八、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

十、我方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

十一、本项目产生的知识产权成果归采购人所有。

十二、法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求的，除了采购文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件也完全满足法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策和主管部门规范性文件的强制性要求。

十三、若我方成交，我方承诺按照本谈判文件约定支付代理服务费，否则视为虚假响应并承担由此带来的一切后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖公章）

日    期：XX年XX月XX日

三、法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人/单位负责人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖公章）

日期：XX 年 XX 月 XX 日

注：

1. 非法人单位提供单位负责人身份证明书；

2. 须附法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印），否则无效；

3. 供应商的法定代表人/单位负责人为外籍人士的，则提供护照复印件。

四、法定代表人/单位负责人授权书

广元市水利水电综合服务中心：

本授权声明：XXXX（单位名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXX项目”谈判报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXXX（盖公章）

法定代表人/单位负责人（签字或者加盖个人名章）：XXXX

职	务：XXXX

授权代表签字：XXXX

职	务：XXXX

日	期：XXXX

注：

1.非法人单位提供单位负责人授权书。

2.须附授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印），否则无效。

3.法定代表人或单位负责人参与谈判时无须提供。

五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XX年XX月XX日

六、报价函

广元市水利水电综合服务中心：

1. 我方全面研究了“XXX项目”的谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目的竞争性谈判采购。

2. 我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4. 我方为本项目提交的响应文件为资格性响应文件正本一份副本两份，其他响应文件正本一份副本两份。

5. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.我单位承诺全部收费项目统一按     %计取（限价表的收费项目限价基础上）；

7.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XX年XX月XX日

七、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 折扣率报价 | 在第五章中限价表的收费项目限价基础上， 全部收费项目统一按 %计取。 |

注:

1. 供应商必须按“报价一览表”的格式进行报价。

2. 所有报价均用人民币表示,其折扣率报价即为履行合同的固定价格。供应商按折扣率报价，折扣率=实际结算单价÷单价最高限价×100%，合同结算单价=单价最高限价×折扣率报价。如报价按80%填报，即合同结算单价=单价最高限价×0.8。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XX年XX月XX日

八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （采购人名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2、（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员XXX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：XXX（盖公章）

日 期：XX年XX月XX日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

提示：本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXX单位的“XXXX项目”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XX年XX月XX日

注：1. 若未提供此表的则不享受残疾人企业价格折扣。

2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足下列条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每一位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每一位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

十、监狱企业的证明文件

注：1. 根据 《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 若未提供此表的则不享受监狱企业价格折扣。

十一、供应商类似项目业绩一览表

项目名称：XXX

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 以上表格格式行可增减。

2. 供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供加盖公章的中标（成交）通知书或合同复印件。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XX年XX月XX日

十三、技术、服务、商务应答表

项目名称：XXX

| 技术 | □符合谈判文件所有技术要求 □与谈判文件要求有偏离（具体偏离情况请填入下表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 服务 | □符合谈判文件所有服务要求 □与谈判文件要求有偏离（具体偏离情况请填入下表） |  |  |  |
|  | 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 商务 | □符合谈判文件所有商务要求 □与谈判文件要求有偏离（具体偏离情况请填入下表） |  |  |  |
|  | 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

注：

- 以上表格格式的序号行可增减（根据项目实际情况而定）。

- 若响应文件满足谈判文件所有要求，在没有偏离的情况下，则在“符合谈判文件要求”前的方框内打“√”。 “谈判文件要求”和“偏离说明”直接用“/”表示。

- 若响应文件与谈判文件要求有偏离的情况下，则在“与谈判文件要求有偏离”前的方框内打“√”，并在“谈判文件要求”中据实逐条填写条款名称，“响应文件应答”应逐条对应填写。“偏离说明”内填写 “正偏离”或“负偏离”。如虚假填写，其响应文件按无效处理。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XX年XX月XX日

十四、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：XXX

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格格式行可增减，需提供为本单位在职员工证明材料。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XX年XX月XX日

十五、本项目的实施方案

项目名称：XXX

由供应商自行编写，格式不限。

第七章  评审办法

1.总则

1.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本谈判办法。

1.2  谈判工作由采购机构负责组织。

1.3  谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

1.4  谈判小组按照谈判文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购代理机构对谈判文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作无效处理。

2. 谈判程序

2.1 审查谈判文件和停止评审。

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致谈判工作无法进行的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（6）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

2.2.1 本项目需要谈判小组进行资格性检查。谈判小组应依据法律法规和谈判文件第四章的规定，对资格性响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.2 资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查表，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查表中说明原因。

2.2.3采购机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 符合性审查

谈判开始前，谈判小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为谈判文件不允许实质性变动的实质性要求。经符合性审查不符合不可变动的实质性要求或应当作无效响应处理的，应当作无效响应处理。

2.4 谈判。

2.4.1 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或其授权代表。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.4.2 每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

2.4.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4.5 谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.4.6 谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7 谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商响应文件作无效处理。

2.4.8 谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

2.5 本次谈判采用一次性报价。

2.6 推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，根据价格由低到高的顺序推荐成交候选人，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且报价最低的供应商为第一成交候选供应商，价格次之的为第二成交候选供应商，依次类推。供应商报价相同，成交候选供应商并列，由采购人随机抽取一家中选。

2.7 谈判小组复核。谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.8 采购组织单位现场复核评审结果。

2.8.1 评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判评审报告前，采购机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格性审查认定错误或价格计算错误的，采购机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果。存在本条上述情形的，由谈判小组自主决定是否采纳采购机构的书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳采购机构书面建议的，应当书面说明理由。采购机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目有关部门。

采购机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

2.8.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）谈判小组已经出具谈判报告并且离开评审现场的；

（2）采购机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购机构未提供书面建议的。

2.9 编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）谈判日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

2.10 谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

2.11 供应商澄清、说明

2.11.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.11.3 供应商澄清、说明或者更正响应文件第一次时间不超过60分钟，第二次时间不超过30分钟。

2.12 终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）推荐成交供应商不满足3家，报价不能形成竞争的。

3. 谈判纪律及注意事项

3.1 谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2 在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3.3 对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4 谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4. 确定成交供应商

4.1 采购机构采购人应当在评审结束后2个工作日内对谈判报告进行确认。

4.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内,按谈判小组推荐的成交候选供应商按顺序确定成交供应商。

5. 成交通知书

5.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，采购机构按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.4 采购人和采购机构不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

6. 谈判小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

7. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第八章  政府采购合同主要条款（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：   年   月  日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及“XXXX”采购项目的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

第二条 合同期限

第三条服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX

第四条 服务费用及支付方式

（一）本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

（二）服务费支付方式：

1、XXXX；

2、XXXX 。

乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 履约保证金

无。

第八条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、实施过程中，因乙方不再具备相应资质等原因致使合同不再履行的，甲方有权解除合同。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据相关办法对乙方进行管理。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第九条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、如乙方违约将罚款合同金额10%，并报告广元市水利局依法进行责任追究。

第十一条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

2、诉讼费、律师费、保全费等应由败诉方负担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

第十四条 附件

1、项目采购文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、成交通知书

5、其他

甲方：   (盖章)   			       乙方：   (盖章)

法定代表人(授权代表)：            法定代表人(授权代表)：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日